RustDB

MCP 기반 커스텀 RDBMS

프로젝트 문서 통합본  |  v4  |  2026년

| 번호 | 문서명 | 영문명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 요청서 | System Request Document |
| 2 | 소프트웨어 요구사항 분석서 | Software Requirements Analysis |
| 3 | 요구사항 정의서 | Requirements Specification |
| 4 | 업무분석표 (WBS) | Work Breakdown Structure |
| 5 | Use Case Diagram | Use Case Diagram |

1. 시스템 요청서

System Request Document

1.1 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | MCP 기반 커스텀 RDBMS (RustDB) |
| 프로젝트 유형 | 졸업 작품 |
| 개발 언어 | Rust (엔진), TypeScript/React (UI) |
| 프레임워크 | Tauri (데스크탑 앱), Monaco Editor |
| 버전 | v2.1.3 |
| 개발 기간 | 2026년 |

1.2 요청 배경

1.2.1 현황 및 문제점

- 기존 RDBMS(MySQL, PostgreSQL)는 내부 구조가 블랙박스로 학습 목적 활용이 어려움

- 데이터베이스 엔진 핵심 구성요소(파서, 실행기, 인덱스)를 직접 구현한 사례가 드묾

- 자연어로 데이터베이스를 조작하는 AI 통합 RDBMS가 존재하지 않음

- 기존 RDBMS(MySQL, PostgreSQL)은 사용자가 직접 사용하는데 무거운 느낌을 가지고 있어, 접근성이 불편함

1.2.2 요청 목적

- Rust 언어로 RDBMS의 핵심 구성요소를 직접 구현하여 Computer Science 지식 증명

- B+Tree, WAL, 트랜잭션 등 데이터베이스 핵심 개념을 코드 레벨에서 구현

- AI MCP 기술을 통한 자연어 쿼리 기능으로 AI 통합 DB 시스템 구현

- VSCode 스타일의 전용 GUI 클라이언트 제공으로 완성도 높은 RDBMS 시스템 구축

1.3 요청 범위

| 구분 | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 포함 | SQL 파서 및 실행 엔진 (Lexer → Parser → AST → Executor) | 완료 |
| 포함 | B+Tree 인덱스 구현 | 완료 |
| 포함 | WAL 기반 트랜잭션 관리 (BEGIN / COMMIT / ROLLBACK) | 완료 |
| 포함 | 바이너리 디스크 저장 (.rdb 포맷) | 완료 |
| 포함 | FK 제약조건 (RESTRICT / CASCADE / SET NULL) | 완료 |
| 포함 | Buffer Pool (LRU 캐시) | 완료 |
| 포함 | WAL 바이너리 redo log | 완료 |
| 포함 | Tauri + React 기반 데스크탑 GUI 클라이언트 | 완료 |
| 포함 | TCP 서버 기반 다중 클라이언트 접속 | 예정 |
| 포함 | 인공지능 MCP AI API 연동 자연어 쿼리 | 예정 |
| 제외 | 분산 데이터베이스 기능 | - |
| 제외 | 클라우드 스토리지 연동 | - |
| 제외 | 모바일 앱 클라이언트 | - |

1.4 기대 효과

| 구분 | 기대 효과 |
| --- | --- |
| 기술적 | Rust 프로그래밍 역량 증명, DB 구조 이해 증명 |
| 학술적 | 데이터베이스 엔진 구현 및 검증 |
| 혁신성 | AI 자연어 쿼리 통합 RDBMS 구현 |
| 완성도 | CLI + GUI + 서버 풀스택 데이터베이스 시스템 |
| 차별성 | 교육용 경량 RDBMS 오픈소스 기여 가능 |

1.5 제약 조건

| 제약 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 인력 | 2인 개발자 프로젝트로 개발 기간 제한 |
| 성능 목표 | 프로덕션 수준의 성능보다 기능 완성도 우선 |
| 외부 의존성 | 인공지능 API 사용으로 인한 외부 서비스 의존성 존재 |
| 운영 환경 | Windows |

2. 소프트웨어 요구사항 분석서

Software Requirements Analysis

2.1 시스템 개요

RustDB는 Rust 언어로 구현된 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)으로, 데이터베이스 엔진의 핵심 구성요소를 직접 구현하고 인공지능의 MCP 기술을 통한 자연어 쿼리 기능을 제공하는 경량 목적의 풀스택 DB 시스템이다.

2.1.1 시스템 구성

| 컴포넌트 | 역할 | 기술 스택 |
| --- | --- | --- |
| rustdb-core | DB 엔진 라이브러리 (파서, 실행기, 인덱스) | Rust |
| rustdb-cli | 터미널 REPL 클라이언트 | Rust + crossterm |
| rustdb-server | TCP 서버 (포트 7878) | Rust + std::net |
| rustdb-ui | 데스크탑 GUI 클라이언트 | Tauri + React + TypeScript |

2.2 이해관계자 분석

| 이해관계자 | 역할 | 주요 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 개발자 (사용자) | SQL 직접 입력 및 실행 | 빠른 쿼리 실행, 직관적 UI |
| 비개발자 (사용자) | 자연어로 데이터 조회 | AI 자연어 쿼리 지원 |
| 평가자 (교수) | 시스템 완성도 평가 | 핵심 DB 개념 구현 증명 |
| 오픈소스 기여자 | 코드 재사용 | 모듈화된 구조, 문서화 |

2.3 기능 요구사항

2.3.1 SQL 엔진

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Lexer/Tokenizer | SQL 문자열을 토큰으로 분리 | 필수 |
| F-02 | SQL Parser | 토큰을 AST로 변환 | 필수 |
| F-03 | DDL 처리 | CREATE/DROP/ALTER/TRUNCATE | 필수 |
| F-04 | DML 처리 | INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE | 필수 |
| F-05 | WHERE 조건 | =, !=, >, <, >=, <=, BETWEEN, LIKE, AND, OR | 필수 |
| F-06 | JOIN | INNER JOIN 지원 | 필수 |
| F-07 | 집계함수 | COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX | 필수 |
| F-08 | 서브쿼리 | 단일 및 중첩 서브쿼리 | 필수 |
| F-09 | 트랜잭션 | BEGIN/COMMIT/ROLLBACK | 필수 |
| F-10 | 제약조건 | PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, AUTO INCREMENT | 필수 |
| F-11 | FK CASCADE | CASCADE, SET NULL, RESTRICT | 필수 |
| F-12 | INDEX | CREATE/DROP INDEX (B+Tree 활용) | 필수 |
| F-13 | VIEW | CREATE/DROP VIEW | 중요 |
| F-14 | 유틸리티 | SHOW TABLES, DESCRIBE, SHOW BUFFER POOL, SHOW WAL | 중요 |

2.3.2 저장 및 인덱스

| ID | 기능 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | B+Tree 인덱스 | 직접 구현, 범위 검색 최적화 | 완료 |
| S-02 | 바이너리 저장 | .rdb 포맷, 헤더 + 페이지 구조 (16KB) | 완료 |
| S-03 | WAL 바이너리 | Write-Ahead Logging 바이너리 redo log | 완료 |
| S-04 | Undo Log | ROLLBACK을 위한 변경 이력 | 완료 |
| S-05 | Buffer Pool | LRU 캐시 기반 페이지 관리 (64페이지) | 완료 |
| S-06 | 체크포인트 | WAL 압축 및 체크포인트 기능 | 예정 |

2.3.3 GUI 클라이언트

| ID | 기능 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | Monaco 에디터 | SQL 문법 강조, Ctrl+Enter 실행 | 완료 |
| U-02 | 사이드바 | 테이블/컬럼 목록, 클릭 시 SELECT 자동 입력 | 완료 |
| U-03 | 결과 테이블 | 멀티 쿼리 결과 순서대로 표시 | 완료 |
| U-04 | 결과창 조절 | 드래그로 결과창 높이 조절 | 완료 |
| U-05 | 쿼리 저장 | localStorage에 자동 저장 | 완료 |
| U-06 | VIEW/INDEX 목록 | 사이드바에 뷰/인덱스 목록 표시 | 예정 |
| U-07 | 쿼리 히스토리 | 이전 실행 쿼리 기록 및 재실행 | 예정 |
| U-08 | AI 쿼리 | 자연어 입력 → SQL 변환 | 예정 |

2.4 비기능 요구사항

| 구분 | 요구사항 | 측정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 성능 | 단순 쿼리 응답 시간 10ms 이하 | SELECT * FROM table WHERE id = N |
| 안정성 | 트랜잭션 ROLLBACK 정확성 100% | BEGIN → 변경 → ROLLBACK 후 원상복구 |
| 가용성 | 비정상 종료 후 데이터 복구 | .rdb 파일 재로딩 시 데이터 유지 |
| 보안 | FK 제약조건 무결성 보장 | 잘못된 참조 삽입/삭제 거부 |
| 확장성 | 모듈화된 엔진 구조 | rustdb-core 독립 라이브러리 |
| 유지보수 | Rust 타입 시스템 기반 안전성 | 컴파일 타임 오류 검출 |

3. 요구사항 정의서

Requirements Specification

3.1 기능적 요구사항

3.1.1 SQL 파싱 및 실행

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Lexer 구현 | SQL 문자열을 키워드/식별자/연산자 토큰으로 분리 | 완료 |
| FR-002 | Parser 구현 | 토큰 스트림을 AST(추상 구문 트리)로 변환 | 완료 |
| FR-003 | Executor 구현 | AST를 해석하여 실제 데이터 조작 실행 | 완료 |
| FR-004 | 멀티 쿼리 | 세미콜론(;)으로 구분된 복수 쿼리 순차 실행 | 완료 |

3.1.2 DDL 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-010 | CREATE TABLE | 컬럼 정의 및 제약조건 포함 테이블 생성 | 완료 |
| FR-011 | DROP TABLE | 테이블 및 관련 데이터 삭제 | 완료 |
| FR-012 | TRUNCATE TABLE | 테이블 구조 유지, 데이터 전체 삭제 | 완료 |
| FR-013 | ALTER TABLE ADD | 기존 테이블에 컬럼 추가 | 완료 |
| FR-014 | ALTER TABLE DROP | 기존 테이블에서 컬럼 삭제 | 완료 |
| FR-015 | ALTER TABLE RENAME | 컬럼명 변경 | 완료 |
| FR-016 | CREATE INDEX | B+Tree 기반 인덱스 생성 | 완료 |
| FR-017 | DROP INDEX | 인덱스 삭제 | 완료 |
| FR-018 | CREATE VIEW | SELECT 기반 가상 테이블 생성 | 완료 |
| FR-019 | DROP VIEW | 뷰 삭제 | 완료 |

3.1.3 DML 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-020 | INSERT | AUTO INCREMENT 및 FK 검사 포함 행 삽입 | 완료 |
| FR-021 | SELECT | 조건, 정렬, 그룹, 집계, 서브쿼리 포함 | 완료 |
| FR-022 | UPDATE | 조건부 행 업데이트 | 완료 |
| FR-023 | DELETE | FK CASCADE/RESTRICT/SET NULL 포함 행 삭제 | 완료 |
| FR-024 | WHERE 절 | =, !=, >, <, >=, <=, BETWEEN, LIKE, AND, OR | 완료 |
| FR-025 | INNER JOIN | 두 테이블 조인 | 완료 |
| FR-026 | ORDER BY | ASC/DESC 정렬 | 완료 |
| FR-027 | GROUP BY / HAVING | 그룹화 및 그룹 조건 필터링 | 완료 |
| FR-028 | LIMIT | 결과 행 수 제한 | 완료 |
| FR-029 | 집계 함수 | COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX | 완료 |
| FR-030 | 서브쿼리 | WHERE col IN (SELECT ...) 단일/중첩 | 완료 |

3.1.4 제약조건 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-040 | PRIMARY KEY | 중복 불가, NOT NULL 자동 적용 | 완료 |
| FR-041 | NOT NULL | NULL 값 삽입 거부 | 완료 |
| FR-042 | UNIQUE | 컬럼 내 중복값 삽입 거부 | 완료 |
| FR-043 | AUTO INCREMENT | 삽입 시 자동 증가 값 할당 | 완료 |
| FR-044 | FOREIGN KEY RESTRICT | 참조된 행 삭제 시 오류 반환 | 완료 |
| FR-045 | FOREIGN KEY CASCADE | 참조 행 삭제 시 연쇄 삭제 | 완료 |
| FR-046 | FOREIGN KEY SET NULL | 참조 행 삭제 시 NULL로 변경 | 완료 |

3.1.5 트랜잭션 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-050 | WAL 바이너리 로깅 | 변경 전 바이너리 redo log 기록 (트랜잭션 내부만) | 완료 |
| FR-051 | BEGIN | 트랜잭션 시작, 이후 변경은 커밋 전까지 미반영 | 완료 |
| FR-052 | COMMIT | 트랜잭션 확정, 디스크에 영구 저장, WAL 정리 | 완료 |
| FR-053 | ROLLBACK | Undo Log 기반 변경사항 취소 | 완료 |

3.1.6 저장 및 인덱스

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-060 | B+Tree 인덱스 | 직접 구현, 첫 컬럼 자동 인덱싱 | 완료 |
| FR-061 | 바이너리 저장 | 헤더 + 행 데이터, .rdb 포맷 (16KB 페이지) | 완료 |
| FR-062 | 영속성 | 재시작 후 데이터 자동 복구 | 완료 |
| FR-063 | Buffer Pool | LRU 캐시 기반 64페이지 관리, SHOW BUFFER POOL | 완료 |
| FR-064 | 바이너리 WAL | redo log 바이너리 포맷, SHOW WAL | 완료 |
| FR-065 | 체크포인트 | WAL 압축 및 체크포인트 기능 | 예정 |

3.1.7 개발 예정 기능

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-070 | MCP AI 쿼리 | MCP AI API 연동 자연어 → SQL 자동 변환 | 예정 |
| FR-071 | 체크포인트 | WAL 압축 및 체크포인트 기능 | 예정 |
| FR-072 | TCP 서버 | 포트 7878 기반 TCP 서버 및 멀티 클라이언트 | 예정 |
| FR-073 | 클러스터드 인덱스 | PK 기준 데이터 정렬 저장 | 예정 |
| FR-074 | 복합 인덱스 | 다중 컬럼 인덱스 지원 | 예정 |
| FR-075 | MVCC | 다중 버전 동시성 제어 | 예정 |
| FR-076 | 격리 수준 | 트랜잭션 격리 수준 4단계 지원 | 예정 |
| FR-077 | Row-level locking | 행 단위 잠금 동시성 제어 | 예정 |
| FR-078 | GUI VIEW/INDEX 목록 | 사이드바 뷰/인덱스 표시 | 예정 |
| FR-079 | GUI 쿼리 히스토리 | 이전 실행 쿼리 기록 및 재실행 | 예정 |

3.2 비기능적 요구사항

3.2.1 성능

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 목표 수치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 단순 쿼리 응답 | B+Tree 인덱스 조회 1ms 이하 | 완료 |
| NFR-002 | 대용량 처리 | 1만 행 테이블 풀스캔 100ms 이하 | 미검증 |
| NFR-003 | UI 반응성 | 쿼리 실행 후 결과 표시 50ms 이하 | 완료 |
| NFR-004 | 시작 시간 | 앱 실행 후 쿼리 가능 상태 3초 이내 | 완료 |
| NFR-005 | Buffer Pool 적중률 | 반복 쿼리 캐시 적중률 80% 이상 | 완료 |

3.2.2 신뢰성

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-010 | 트랜잭션 원자성 | ROLLBACK 후 완전한 원상 복구 | 완료 |
| NFR-011 | FK 무결성 | 잘못된 참조 100% 차단 | 완료 |
| NFR-012 | 데이터 영속성 | 비정상 종료 후 .rdb 재로딩 | 완료 |
| NFR-013 | 중복 방지 | PK/UNIQUE 위반 시 오류 반환 | 완료 |

3.2.3 유지보수성

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-030 | 모듈 분리 | rustdb-core 독립 라이브러리화 | 완료 |
| NFR-031 | 타입 안전성 | Rust 타입 시스템 기반 컴파일 타임 검증 | 완료 |
| NFR-032 | 문서화 | README, 시스템 문서 유지 | 진행중 |
| NFR-033 | 버전 관리 | Git 기반 코드 관리 | 완료 |

4. 업무분석표 (WBS)

Work Breakdown Structure

| WBS ID | 대분류 | 작업 항목 | 담당 | 예상기간 | 시작일 | 완료일 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 환경 설정 | Rust 설치 및 프로젝트 초기화 | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 1.2 | 환경 설정 | VS Code 개발환경 구성 | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.1 | 엔진 코어 | Lexer / Tokenizer 구현 | 개발자 | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.2 | 엔진 코어 | SQL Parser / AST 구현 | 개발자 | 5일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.3 | 엔진 코어 | Executor 기본 구현 | 개발자 | 5일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.4 | 엔진 코어 | B+Tree 인덱스 구현 | 개발자 | 7일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.1 | 쿼리 기능 | WHERE 조건 구현 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.2 | 쿼리 기능 | ORDER BY / GROUP BY / HAVING | 개발자 | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.3 | 쿼리 기능 | 집계 함수 (COUNT/SUM/AVG...) | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.4 | 쿼리 기능 | JOIN (INNER) | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.5 | 쿼리 기능 | 서브쿼리 / 중첩 서브쿼리 | 개발자 | 4일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.6 | 쿼리 기능 | BETWEEN / LIKE / AND / OR | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 4.1 | 제약조건 | PK / NOT NULL / UNIQUE | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 4.2 | 제약조건 | AUTO INCREMENT | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 4.3 | 제약조건 | FOREIGN KEY (RESTRICT) | 개발자 | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 4.4 | 제약조건 | FK CASCADE / SET NULL | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 5.1 | 트랜잭션 | WAL 바이너리 redo log | 개발자 | 3일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 5.2 | 트랜잭션 | BEGIN / COMMIT / ROLLBACK | 개발자 | 3일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 6.1 | 저장소 | JSON 기반 영속성 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 6.2 | 저장소 | 바이너리 .rdb 포맷 (16KB) | 개발자 | 4일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 6.3 | 저장소 | Buffer Pool (LRU 64페이지) | 개발자 | 7일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 6.4 | 저장소 | WAL 체크포인트 / 압축 | 개발자 | 4일 | 2026-05 | - | 보통 | 예정 |
| 7.1 | DDL 확장 | ALTER TABLE | 개발자 | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 7.2 | DDL 확장 | CREATE/DROP INDEX | 개발자 | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 7.3 | DDL 확장 | CREATE/DROP VIEW | 개발자 | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 7.4 | DDL 확장 | SHOW TABLES / DESCRIBE | 개발자 | 1일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 7.5 | DDL 확장 | TRUNCATE TABLE | 개발자 | 1일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 7.6 | DDL 확장 | SHOW BUFFER POOL / SHOW WAL | 개발자 | 1일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 8.1 | 네트워크 | TCP 서버 구현 | 개발자 | 3일 | 2026-04 | - | 필수 | 예정 |
| 8.2 | 네트워크 | 멀티 클라이언트 처리 | 개발자 | 2일 | 2026-04 | - | 필수 | 예정 |
| 9.1 | GUI | Tauri + React 프로젝트 초기화 | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.2 | GUI | Monaco 에디터 연동 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.3 | GUI | Tauri-Core 엔진 연동 | 개발자 | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.4 | GUI | 사이드바 테이블/컬럼 목록 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.5 | GUI | 멀티 쿼리 결과 표시 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.6 | GUI | VSCode 스타일 디자인 | 개발자 | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 9.7 | GUI | 결과창 드래그 조절 | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 9.8 | GUI | VIEW/INDEX 사이드바 표시 | 개발자 | 2일 | 2026-05 | - | 중요 | 예정 |
| 9.9 | GUI | 쿼리 히스토리 | 개발자 | 2일 | 2026-05 | - | 중요 | 예정 |
| 9.10 | GUI | AI 자연어 쿼리 (MCP) | 개발자 | 7일 | 2026-05 | - | 중요 | 예정 |
| 10.1 | 기타 | Cargo Workspace 구조 설정 | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 10.2 | 기타 | README.md 작성 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 11.1 | 엔진 고도화 | MCP AI API 자연어 쿼리 | 개발자 | 7일 | 2026-05 | - | 중요 | 예정 |
| 11.2 | 엔진 고도화 | 클러스터드 인덱스 | 개발자 | 7일 | 2026-05 | - | 보통 | 예정 |
| 11.3 | 엔진 고도화 | 복합 인덱스 | 개발자 | 5일 | 2026-05 | - | 보통 | 예정 |
| 11.4 | 엔진 고도화 | MVCC | 개발자 | 10일 | 2026-06 | - | 보통 | 예정 |
| 11.5 | 엔진 고도화 | 트랜잭션 격리 수준 (4단계) | 개발자 | 7일 | 2026-06 | - | 보통 | 예정 |
| 11.6 | 엔진 고도화 | Row-level locking | 개발자 | 7일 | 2026-06 | - | 보통 | 예정 |

5. Use Case Diagram

유스케이스 다이어그램

5.1 액터 정의

| 액터 | 유형 | 설명 | 주요 상호작용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발자 (Developer) | 주요 액터 | SQL을 직접 입력하는 기술 사용자 | CLI, GUI 에디터, TCP 클라이언트 |
| 일반 사용자 (User) | 주요 액터 | 자연어로 데이터를 조회하는 비기술 사용자 | AI 자연어 쿼리 (예정) |
| 시스템 관리자 (Admin) | 보조 액터 | 서버 및 데이터 관리 | TCP 서버 시작/종료 (예정) |
| AI MCP API (External) | 외부 시스템 | 자연어를 SQL로 변환하는 외부 AI | MCP API 호출 (예정) |

5.2 유스케이스 목록

5.2.1 SQL 실행

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-001 | SQL 쿼리 입력 | 개발자 | 에디터에 SQL 직접 입력 | 완료 |
| UC-002 | 쿼리 실행 | 개발자 | Ctrl+Enter 또는 Run 버튼으로 실행 | 완료 |
| UC-003 | 선택 영역 실행 | 개발자 | 드래그 선택 쿼리만 실행 | 완료 |
| UC-004 | 멀티 쿼리 실행 | 개발자 | ;로 구분된 복수 쿼리 순차 실행 | 완료 |
| UC-005 | 결과 확인 | 개발자 | 테이블 형태로 결과 확인 | 완료 |
| UC-006 | 결과 복사 | 개발자 | 우클릭 → Copy All Results | 완료 |
| UC-007 | 결과 지우기 | 개발자 | 우클릭 → Clear Results | 완료 |

5.2.2 테이블 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-010 | 테이블 생성 | 개발자 | CREATE TABLE (제약조건 포함) | 완료 |
| UC-011 | 테이블 삭제 | 개발자 | DROP TABLE | 완료 |
| UC-012 | 테이블 초기화 | 개발자 | TRUNCATE TABLE | 완료 |
| UC-013 | 컬럼 추가 | 개발자 | ALTER TABLE ADD COLUMN | 완료 |
| UC-014 | 컬럼 삭제 | 개발자 | ALTER TABLE DROP COLUMN | 완료 |
| UC-015 | 컬럼 이름 변경 | 개발자 | ALTER TABLE RENAME COLUMN | 완료 |
| UC-016 | 테이블 목록 조회 | 개발자 | SHOW TABLES | 완료 |
| UC-017 | 테이블 구조 조회 | 개발자 | DESCRIBE table | 완료 |

5.2.3 데이터 조작

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-020 | 데이터 삽입 | 개발자 | INSERT (AUTO INCREMENT, FK 검사 포함) | 완료 |
| UC-021 | 데이터 조회 | 개발자 | SELECT (WHERE, JOIN, 집계, 서브쿼리) | 완료 |
| UC-022 | 데이터 수정 | 개발자 | UPDATE SET WHERE | 완료 |
| UC-023 | 데이터 삭제 | 개발자 | DELETE (FK CASCADE/RESTRICT/SET NULL) | 완료 |

5.2.4 트랜잭션 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-030 | 트랜잭션 시작 | 개발자 | BEGIN | 완료 |
| UC-031 | 트랜잭션 확정 | 개발자 | COMMIT (디스크 영구 저장, WAL 정리) | 완료 |
| UC-032 | 트랜잭션 취소 | 개발자 | ROLLBACK (Undo Log 기반) | 완료 |

5.2.5 인덱스 / 뷰 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-040 | 인덱스 생성 | 개발자 | CREATE INDEX (B+Tree) | 완료 |
| UC-041 | 인덱스 삭제 | 개발자 | DROP INDEX | 완료 |
| UC-042 | 뷰 생성 | 개발자 | CREATE VIEW AS SELECT | 완료 |
| UC-043 | 뷰 삭제 | 개발자 | DROP VIEW | 완료 |
| UC-044 | 뷰 조회 | 개발자 | SELECT * FROM view_name | 완료 |

5.2.6 모니터링

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-045 | Buffer Pool 조회 | 개발자 | SHOW BUFFER POOL (히트율, 사용량) | 완료 |
| UC-046 | WAL 조회 | 개발자 | SHOW WAL (레코드, 파일 크기) | 완료 |

5.2.7 GUI 클라이언트

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-050 | 앱 실행 | 개발자 | Tauri 데스크탑 앱 실행 | 완료 |
| UC-051 | 사이드바 테이블 클릭 | 개발자 | 클릭 시 SELECT 자동 입력 | 완료 |
| UC-052 | 컬럼 목록 펼치기 | 개발자 | 테이블 클릭 시 컬럼 목록 표시 | 완료 |
| UC-053 | 결과창 크기 조절 | 개발자 | 구분선 드래그로 높이 조절 | 완료 |
| UC-054 | 쿼리 자동 저장 | 개발자 | 앱 종료 후 재실행 시 쿼리 유지 | 완료 |
| UC-056 | VIEW/INDEX 목록 | 개발자 | 사이드바에 뷰/인덱스 목록 표시 | 예정 |
| UC-057 | 쿼리 히스토리 | 개발자 | 이전 실행 쿼리 기록 및 재실행 | 예정 |
| UC-055 | AI 자연어 쿼리 | 일반 사용자 | 자연어 입력 → SQL 자동 변환 실행 | 예정 |

5.2.8 서버 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-060 | TCP 서버 시작 | 시스템 관리자 | rustdb-server 실행 (포트 7878) | 예정 |
| UC-061 | 클라이언트 접속 | 개발자 | TCP로 서버에 접속 | 예정 |
| UC-062 | 원격 쿼리 실행 | 개발자 | TCP 통해 서버에 쿼리 전송 및 결과 수신 | 예정 |

5.2.9 개발 예정 유스케이스

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-070 | 자연어 입력 | 일반 사용자 | 한국어/영어 자연어로 DB 조작 요청 | 예정 |
| UC-071 | SQL 자동 변환 | AI MCP API | 스키마 기반 자연어 → SQL 변환 | 예정 |
| UC-072 | 체크포인트 | 시스템 | WAL 압축 및 체크포인트 수행 | 예정 |
| UC-073 | 복합 인덱스 생성 | 개발자 | 다중 컬럼 인덱스 생성 | 예정 |
| UC-074 | MVCC 조회 | 개발자 | 다중 버전 동시 읽기/쓰기 | 예정 |

5.3 주요 유스케이스 상세 기술

UC-002: 쿼리 실행

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 유스케이스명 | 쿼리 실행 |
| 액터 | 개발자 |
| 사전 조건 | 앱이 실행 중이고 에디터에 SQL이 입력되어 있음 |
| 기본 흐름 | 1. Ctrl+Enter 또는 Run 버튼 클릭 2. 선택 영역이 있으면 선택 텍스트만 실행 3. 없으면 전체 에디터 내용 실행 4. ;로 쿼리 분리 후 순차 실행 5. 결과창에 결과 표시 |
| 예외 흐름 | 파싱 오류 시 빨간색 에러 메시지 표시 |
| 사후 조건 | 결과창에 쿼리 결과 표시, 테이블 목록 자동 갱신 |

UC-032: 트랜잭션 취소 (ROLLBACK)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 유스케이스명 | 트랜잭션 취소 |
| 액터 | 개발자 |
| 사전 조건 | BEGIN으로 트랜잭션이 시작된 상태 |
| 기본 흐름 | 1. ROLLBACK 입력 2. Undo Log 역순으로 변경사항 취소 3. 메모리 및 디스크 원상 복구 4. WAL 파일 삭제 5. 트랜잭션 종료 |
| 예외 흐름 | 활성 트랜잭션 없을 시 오류 반환 |
| 사후 조건 | 트랜잭션 시작 이전 상태로 완전 복구 |

UC-055: AI 자연어 쿼리 (예정)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 유스케이스명 | AI 자연어 쿼리 |
| 액터 | 일반 사용자, AI MCP API |
| 사전 조건 | 인공지능 API 키 설정, 테이블이 존재하는 상태 |
| 기본 흐름 | 1. 자연어로 질의 입력 2. 현재 DB 스키마 정보를 인공지능 API로 전송 3. 인공지능이 SQL로 변환하여 반환 4. 변환된 SQL 에디터에 표시 5. 사용자 확인 후 실행 (자동 실행 가능) |
| 예외 흐름 | API 오류 시 에러 메시지, 직접 SQL 입력으로 대체 |
| 사후 조건 | 자연어에 해당하는 SQL 실행 결과 표시 |

5.4 Use Case Diagram

※ 다이어그램 이미지는 별도 draw.io 파일 참조 (RustDB_UseCaseDiagram_v5.drawio)