RustDB

MCP 기반 커스텀 RDBMS

프로젝트 문서 통합본  |  v6  |  2026년

| 번호 | 문서명 | 영문명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 업무분석표 (WBS) | Work Breakdown Structure |
| 2 | 시스템 요청서 | System Request Document |
| 3 | 소프트웨어 요구사항 분석서 | Software Requirements Analysis |
| 4 | 요구사항 정의서 | Requirements Specification |
| 5 | Use Case Diagram | 유스케이스 다이어그램 |
| 6 | 구조적 모델링 | Class Diagram 및 클래스 정의 |
| 7 | 클래스 메소드 알고리즘 명세 | Method Algorithm Specification |
| 8 | 주요 Use-Case 시퀀스 다이어그램 | Sequence Diagram |

1. 업무분석표 (WBS)

Work Breakdown Structure

| WBS ID | 대분류 | 작업 항목 | 담당 | 예상기간 | 시작일 | 완료일 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 환경 설정 | Rust 설치 및 프로젝트 초기화 | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 1.2 | 환경 설정 | VS Code 개발환경 구성 | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.1 | 엔진 코어 | Lexer / Tokenizer 구현 | 개발자 | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.2 | 엔진 코어 | SQL Parser / AST 구현 | 개발자 | 5일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.3 | 엔진 코어 | Executor 기본 구현 | 개발자 | 5일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.4 | 엔진 코어 | B+Tree 인덱스 구현 | 개발자 | 7일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.1 | 쿼리 기능 | WHERE 조건 구현 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.2 | 쿼리 기능 | ORDER BY / GROUP BY / HAVING | 개발자 | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.3 | 쿼리 기능 | 집계 함수 (COUNT/SUM/AVG...) | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.4 | 쿼리 기능 | JOIN (INNER) | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.5 | 쿼리 기능 | 서브쿼리 / 중첩 서브쿼리 | 개발자 | 4일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.6 | 쿼리 기능 | BETWEEN / LIKE / AND / OR | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.7 | 쿼리 기능 | WHERE IS NULL / IS NOT NULL | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 4.1 | 제약조건 | PK / NOT NULL / UNIQUE | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 4.2 | 제약조건 | AUTO INCREMENT | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 4.3 | 제약조건 | FOREIGN KEY (RESTRICT) | 개발자 | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 4.4 | 제약조건 | FK CASCADE / SET NULL | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 5.1 | 트랜잭션 | WAL 바이너리 redo log | 개발자 | 3일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 5.2 | 트랜잭션 | BEGIN / COMMIT / ROLLBACK | 개발자 | 3일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 5.3 | 트랜잭션 | UPDATE WAL 로깅 + ROLLBACK | 개발자 | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 5.4 | 트랜잭션 | WAL Crash Recovery | 개발자 | 3일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 6.1 | 저장소 | JSON 기반 영속성 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 6.2 | 저장소 | 바이너리 .rdb 포맷 (16KB) | 개발자 | 4일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 6.3 | 저장소 | Buffer Pool (LRU 64페이지) | 개발자 | 7일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 6.4 | 저장소 | NULL 타입 표준화 | 개발자 | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 6.5 | 저장소 | TRUNCATE AUTO INCREMENT 리셋 | 개발자 | 1일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 6.6 | 저장소 | WAL 체크포인트 / 압축 | 개발자 | 4일 | 2026-05 | - | 보통 | 예정 |
| 7.1 | DDL 확장 | ALTER TABLE | 개발자 | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 7.2 | DDL 확장 | CREATE/DROP INDEX | 개발자 | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 7.3 | DDL 확장 | CREATE/DROP VIEW | 개발자 | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 7.4 | DDL 확장 | SHOW TABLES / DESCRIBE | 개발자 | 1일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 7.5 | DDL 확장 | TRUNCATE TABLE | 개발자 | 1일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 7.6 | DDL 확장 | SHOW BUFFER POOL / SHOW WAL | 개발자 | 1일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 8.1 | 네트워크 | TCP 서버 구현 | 개발자 | 3일 | 2026-04 | - | 필수 | 예정 |
| 8.2 | 네트워크 | 멀티 클라이언트 처리 | 개발자 | 2일 | 2026-04 | - | 필수 | 예정 |
| 9.1 | GUI | Tauri + React 프로젝트 초기화 | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.2 | GUI | Monaco 에디터 연동 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.3 | GUI | Tauri-Core 엔진 연동 | 개발자 | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.4 | GUI | 사이드바 테이블/컬럼 목록 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.5 | GUI | 멀티 쿼리 결과 표시 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.6 | GUI | VSCode 스타일 디자인 | 개발자 | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 9.7 | GUI | 결과창 드래그 조절 | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 9.8 | GUI | VIEW/INDEX 사이드바 표시 | 개발자 | 2일 | 2026-05 | - | 중요 | 예정 |
| 9.9 | GUI | 쿼리 히스토리 | 개발자 | 2일 | 2026-05 | - | 중요 | 예정 |
| 9.10 | GUI | AI 자연어 쿼리 (MCP) | 개발자 | 7일 | 2026-05 | - | 중요 | 예정 |
| 10.1 | 기타 | Cargo Workspace 구조 설정 | 개발자 | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 10.2 | 기타 | README.md 작성 | 개발자 | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 11.1 | 엔진 고도화 | MCP AI API 자연어 쿼리 | 개발자 | 7일 | 2026-05 | - | 중요 | 예정 |
| 11.2 | 엔진 고도화 | 클러스터드 인덱스 | 개발자 | 7일 | 2026-05 | - | 보통 | 예정 |
| 11.3 | 엔진 고도화 | 복합 인덱스 | 개발자 | 5일 | 2026-05 | - | 보통 | 예정 |
| 11.4 | 엔진 고도화 | MVCC | 개발자 | 10일 | 2026-06 | - | 보통 | 예정 |
| 11.5 | 엔진 고도화 | 트랜잭션 격리 수준 (4단계) | 개발자 | 7일 | 2026-06 | - | 보통 | 예정 |
| 11.6 | 엔진 고도화 | Row-level locking | 개발자 | 7일 | 2026-06 | - | 보통 | 예정 |

2. 시스템 요청서

System Request Document

# 2.1 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | MCP 기반 커스텀 RDBMS (RustDB) |
| 프로젝트 유형 | 졸업 작품 |
| 개발 언어 | Rust (엔진), TypeScript/React (UI) |
| 프레임워크 | Tauri (데스크탑 앱), Monaco Editor |
| 버전 | v2.1.3 |
| 개발 기간 | 2026년 |

# 2.2 요청 배경

## 2.2.1 현황 및 문제점

- 기존 RDBMS(MySQL, PostgreSQL)는 내부 구조가 블랙박스로 학습 목적 활용이 어려움

- 데이터베이스 엔진 핵심 구성요소(파서, 실행기, 인덱스)를 직접 구현한 사례가 드묾

- 자연어로 데이터베이스를 조작하는 AI 통합 RDBMS가 존재하지 않음

- 기존 RDBMS(MySQL, PostgreSQL)은 사용자가 직접 사용하는데 무거운 느낌을 가지고 있어, 접근성이 불편함

## 2.2.2 요청 목적

- Rust 언어로 RDBMS의 핵심 구성요소를 직접 구현하여 Computer Science 지식 증명

- B+Tree, WAL, 트랜잭션 등 데이터베이스 핵심 개념을 코드 레벨에서 구현

- AI MCP 기술을 통한 자연어 쿼리 기능으로 AI 통합 DB 시스템 구현

- VSCode 스타일의 전용 GUI 클라이언트 제공으로 완성도 높은 RDBMS 시스템 구축

# 2.3 요청 범위

| 구분 | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 포함 | SQL 파서 및 실행 엔진 (Lexer → Parser → AST → Executor) | 완료 |
| 포함 | B+Tree 인덱스 구현 | 완료 |
| 포함 | WAL 기반 트랜잭션 관리 (BEGIN / COMMIT / ROLLBACK) | 완료 |
| 포함 | 바이너리 디스크 저장 (.rdb 포맷) | 완료 |
| 포함 | FK 제약조건 (RESTRICT / CASCADE / SET NULL) | 완료 |
| 포함 | Buffer Pool (LRU 캐시) | 완료 |
| 포함 | WAL 바이너리 redo log | 완료 |
| 포함 | WAL Crash Recovery | 완료 |
| 포함 | Tauri + React 기반 데스크탑 GUI 클라이언트 | 완료 |
| 포함 | TCP 서버 기반 다중 클라이언트 접속 | 예정 |
| 포함 | 인공지능 MCP AI API 연동 자연어 쿼리 | 예정 |
| 제외 | 분산 데이터베이스 기능 | - |
| 제외 | 클라우드 스토리지 연동 | - |
| 제외 | 모바일 앱 클라이언트 | - |

# 2.4 기대 효과

| 구분 | 기대 효과 |
| --- | --- |
| 기술적 | Rust 프로그래밍 역량 증명, DB 구조 이해 증명 |
| 학술적 | 데이터베이스 엔진 구현 및 검증 |
| 혁신성 | AI 자연어 쿼리 통합 RDBMS 구현 |
| 완성도 | CLI + GUI + 서버 풀스택 데이터베이스 시스템 |
| 차별성 | 교육용 경량 RDBMS 오픈소스 기여 가능 |

# 2.5 제약 조건

| 제약 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 인력 | 2인 개발자 프로젝트로 개발 기간 제한 |
| 성능 목표 | 프로덕션 수준의 성능보다 기능 완성도 우선 |
| 외부 의존성 | 인공지능 API 사용으로 인한 외부 서비스 의존성 존재 |
| 운영 환경 | Windows |

3. 소프트웨어 요구사항 분석서

Software Requirements Analysis

# 3.1 시스템 개요

RustDB는 Rust 언어로 구현된 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)으로, 데이터베이스 엔진의 핵심 구성요소를 직접 구현하고 인공지능의 MCP 기술을 통한 자연어 쿼리 기능을 제공하는 경량 목적의 풀스택 DB 시스템이다.

## 3.1.1 시스템 구성

| 컴포넌트 | 역할 | 기술 스택 |
| --- | --- | --- |
| rustdb-core | DB 엔진 라이브러리 (파서, 실행기, 인덱스) | Rust |
| rustdb-cli | 터미널 REPL 클라이언트 | Rust + crossterm |
| rustdb-server | TCP 서버 (포트 7878) | Rust + std::net |
| rustdb-ui | 데스크탑 GUI 클라이언트 | Tauri + React + TypeScript |

# 3.2 이해관계자 분석

| 이해관계자 | 역할 | 주요 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 개발자 (사용자) | SQL 직접 입력 및 실행 | 빠른 쿼리 실행, 직관적 UI |
| 비개발자 (사용자) | 자연어로 데이터 조회 | AI 자연어 쿼리 지원 |
| 평가자 (교수) | 시스템 완성도 평가 | 핵심 DB 개념 구현 증명 |
| 오픈소스 기여자 | 코드 재사용 | 모듈화된 구조, 문서화 |

# 3.3 기능 요구사항

## 3.3.1 SQL 엔진

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Lexer/Tokenizer | SQL 문자열을 토큰으로 분리 | 필수 |
| F-02 | SQL Parser | 토큰을 AST로 변환 | 필수 |
| F-03 | DDL 처리 | CREATE/DROP/ALTER/TRUNCATE | 필수 |
| F-04 | DML 처리 | INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE | 필수 |
| F-05 | WHERE 조건 | =, !=, >, <, >=, <=, BETWEEN, LIKE, AND, OR, IS NULL, IS NOT NULL | 필수 |
| F-06 | JOIN | INNER JOIN 지원 | 필수 |
| F-07 | 집계함수 | COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX | 필수 |
| F-08 | 서브쿼리 | 단일 및 중첩 서브쿼리 | 필수 |
| F-09 | 트랜잭션 | BEGIN/COMMIT/ROLLBACK | 필수 |
| F-10 | 제약조건 | PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, AUTO INCREMENT | 필수 |
| F-11 | FK CASCADE | CASCADE, SET NULL, RESTRICT | 필수 |
| F-12 | INDEX | CREATE/DROP INDEX (B+Tree 활용) | 필수 |
| F-13 | VIEW | CREATE/DROP VIEW | 중요 |
| F-14 | 유틸리티 | SHOW TABLES, DESCRIBE, SHOW BUFFER POOL, SHOW WAL | 중요 |

## 3.3.2 저장 및 인덱스

| ID | 기능 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | B+Tree 인덱스 | 직접 구현, 범위 검색 최적화 | 완료 |
| S-02 | 바이너리 저장 | .rdb 포맷, 16KB 페이지 구조 | 완료 |
| S-03 | WAL 바이너리 | Write-Ahead Logging 바이너리 redo log | 완료 |
| S-04 | Undo Log | ROLLBACK을 위한 변경 이력 | 완료 |
| S-05 | Buffer Pool | LRU 캐시 기반 64페이지 관리 | 완료 |
| S-06 | NULL 타입 | NULL 값 표준화 ('NULL' 문자열 저장) | 완료 |
| S-07 | Crash Recovery | 재시작 시 WAL 자동 replay | 완료 |
| S-08 | 체크포인트 | WAL 압축 및 체크포인트 기능 | 예정 |

## 3.3.3 GUI 클라이언트

| ID | 기능 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | Monaco 에디터 | SQL 문법 강조, Ctrl+Enter 실행 | 완료 |
| U-02 | 사이드바 | 테이블/컬럼 목록, 클릭 시 SELECT 자동 입력 | 완료 |
| U-03 | 결과 테이블 | 멀티 쿼리 결과 순서대로 표시 | 완료 |
| U-04 | 결과창 조절 | 드래그로 결과창 높이 조절 | 완료 |
| U-05 | 쿼리 저장 | localStorage에 자동 저장 | 완료 |
| U-06 | VIEW/INDEX 목록 | 사이드바에 뷰/인덱스 목록 표시 | 예정 |
| U-07 | 쿼리 히스토리 | 이전 실행 쿼리 기록 및 재실행 | 예정 |
| U-08 | AI 쿼리 | 자연어 입력 → SQL 변환 | 예정 |

# 3.4 비기능 요구사항

| 구분 | 요구사항 | 측정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 성능 | 단순 쿼리 응답 시간 10ms 이하 | SELECT * FROM table WHERE id = N |
| 안정성 | 트랜잭션 ROLLBACK 정확성 100% | BEGIN → 변경 → ROLLBACK 후 원상복구 |
| 가용성 | 비정상 종료 후 데이터 복구 | WAL replay 및 .rdb 파일 재로딩 |
| 보안 | FK 제약조건 무결성 보장 | 잘못된 참조 삽입/삭제 거부 |
| 확장성 | 모듈화된 엔진 구조 | rustdb-core 독립 라이브러리 |
| 유지보수 | Rust 타입 시스템 기반 안전성 | 컴파일 타임 오류 검출 |

4. 요구사항 정의서

Requirements Specification

# 4.1 기능적 요구사항

## 4.1.1 SQL 파싱 및 실행

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Lexer 구현 | SQL 문자열을 키워드/식별자/연산자 토큰으로 분리 | 완료 |
| FR-002 | Parser 구현 | 토큰 스트림을 AST(추상 구문 트리)로 변환 | 완료 |
| FR-003 | Executor 구현 | AST를 해석하여 실제 데이터 조작 실행 | 완료 |
| FR-004 | 멀티 쿼리 | 세미콜론(;)으로 구분된 복수 쿼리 순차 실행 | 완료 |

## 4.1.2 DDL 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-010 | CREATE TABLE | 컬럼 정의 및 제약조건 포함 테이블 생성 | 완료 |
| FR-011 | DROP TABLE | 테이블 및 관련 데이터 삭제 | 완료 |
| FR-012 | TRUNCATE TABLE | 테이블 구조 유지, 데이터 전체 삭제, AUTO INCREMENT 리셋 | 완료 |
| FR-013 | ALTER TABLE ADD | 기존 테이블에 컬럼 추가 | 완료 |
| FR-014 | ALTER TABLE DROP | 기존 테이블에서 컬럼 삭제 | 완료 |
| FR-015 | ALTER TABLE RENAME | 컬럼명 변경 | 완료 |
| FR-016 | CREATE INDEX | B+Tree 기반 인덱스 생성 | 완료 |
| FR-017 | DROP INDEX | 인덱스 삭제 | 완료 |
| FR-018 | CREATE VIEW | SELECT 기반 가상 테이블 생성 | 완료 |
| FR-019 | DROP VIEW | 뷰 삭제 | 완료 |

## 4.1.3 DML 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-020 | INSERT | AUTO INCREMENT 및 FK 검사 포함 행 삽입 | 완료 |
| FR-021 | SELECT | 조건, 정렬, 그룹, 집계, 서브쿼리 포함 | 완료 |
| FR-022 | UPDATE | 조건부 행 업데이트, WAL 로깅 포함 | 완료 |
| FR-023 | DELETE | FK CASCADE/RESTRICT/SET NULL 포함 행 삭제 | 완료 |
| FR-024 | WHERE 절 | =, !=, >, <, >=, <=, BETWEEN, LIKE, AND, OR, IS NULL, IS NOT NULL | 완료 |
| FR-025 | INNER JOIN | 두 테이블 조인 | 완료 |
| FR-026 | ORDER BY | ASC/DESC 정렬 | 완료 |
| FR-027 | GROUP BY / HAVING | 그룹화 및 그룹 조건 필터링 | 완료 |
| FR-028 | LIMIT | 결과 행 수 제한 | 완료 |
| FR-029 | 집계 함수 | COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX | 완료 |
| FR-030 | 서브쿼리 | WHERE col IN (SELECT ...) 단일/중첩 | 완료 |

## 4.1.4 제약조건 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-040 | PRIMARY KEY | 중복 불가, NOT NULL 자동 적용 | 완료 |
| FR-041 | NOT NULL | NULL 값 삽입 거부 | 완료 |
| FR-042 | UNIQUE | 컬럼 내 중복값 삽입 거부 | 완료 |
| FR-043 | AUTO INCREMENT | 삽입 시 자동 증가 값 할당 | 완료 |
| FR-044 | FOREIGN KEY RESTRICT | 참조된 행 삭제 시 오류 반환 | 완료 |
| FR-045 | FOREIGN KEY CASCADE | 참조 행 삭제 시 연쇄 삭제 | 완료 |
| FR-046 | FOREIGN KEY SET NULL | 참조 행 삭제 시 NULL로 변경 | 완료 |

## 4.1.5 트랜잭션 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-050 | WAL 바이너리 로깅 | 변경 전 바이너리 redo log 기록 (트랜잭션 내부만) | 완료 |
| FR-051 | BEGIN | 트랜잭션 시작, 이후 변경은 커밋 전까지 미반영 | 완료 |
| FR-052 | COMMIT | 트랜잭션 확정, 디스크에 영구 저장, WAL 정리 | 완료 |
| FR-053 | ROLLBACK | Undo Log 기반 변경사항 취소 (INSERT/UPDATE/DELETE) | 완료 |
| FR-054 | Crash Recovery | 재시작 시 WAL 자동 replay로 데이터 복구 | 완료 |

## 4.1.6 저장 및 인덱스

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-060 | B+Tree 인덱스 | 직접 구현, 첫 컬럼 자동 인덱싱 | 완료 |
| FR-061 | 바이너리 저장 | 헤더 + 행 데이터, .rdb 포맷 (16KB 페이지) | 완료 |
| FR-062 | 영속성 | 재시작 후 데이터 자동 복구 | 완료 |
| FR-063 | Buffer Pool | LRU 캐시 기반 64페이지 관리, SHOW BUFFER POOL | 완료 |
| FR-064 | 바이너리 WAL | redo log 바이너리 포맷, SHOW WAL | 완료 |
| FR-065 | NULL 타입 표준화 | NULL 값 표준화, IS NULL / IS NOT NULL 지원 | 완료 |
| FR-066 | 체크포인트 | WAL 압축 및 체크포인트 기능 | 예정 |

## 4.1.7 개발 예정 기능

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-070 | MCP AI 쿼리 | MCP AI API 연동 자연어 → SQL 자동 변환 | 예정 |
| FR-071 | TCP 서버 | 포트 7878 기반 TCP 서버 및 멀티 클라이언트 | 예정 |
| FR-072 | 클러스터드 인덱스 | PK 기준 데이터 정렬 저장 | 예정 |
| FR-073 | 복합 인덱스 | 다중 컬럼 인덱스 지원 | 예정 |
| FR-074 | MVCC | 다중 버전 동시성 제어 | 예정 |
| FR-075 | 격리 수준 | 트랜잭션 격리 수준 4단계 지원 | 예정 |
| FR-076 | Row-level locking | 행 단위 잠금 동시성 제어 | 예정 |
| FR-077 | GUI VIEW/INDEX 목록 | 사이드바 뷰/인덱스 표시 | 예정 |
| FR-078 | GUI 쿼리 히스토리 | 이전 실행 쿼리 기록 및 재실행 | 예정 |

# 4.2 비기능적 요구사항

## 4.2.1 성능

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 목표 수치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 단순 쿼리 응답 | B+Tree 인덱스 조회 1ms 이하 | 완료 |
| NFR-002 | 대용량 처리 | 1만 행 테이블 풀스캔 100ms 이하 | 미검증 |
| NFR-003 | UI 반응성 | 쿼리 실행 후 결과 표시 50ms 이하 | 완료 |
| NFR-004 | 시작 시간 | 앱 실행 후 쿼리 가능 상태 3초 이내 | 완료 |
| NFR-005 | Buffer Pool 적중률 | 반복 쿼리 캐시 적중률 80% 이상 | 완료 |

## 4.2.2 신뢰성

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-010 | 트랜잭션 원자성 | ROLLBACK 후 완전한 원상 복구 | 완료 |
| NFR-011 | FK 무결성 | 잘못된 참조 100% 차단 | 완료 |
| NFR-012 | 데이터 영속성 | 비정상 종료 후 WAL replay 및 .rdb 재로딩 | 완료 |
| NFR-013 | 중복 방지 | PK/UNIQUE 위반 시 오류 반환 | 완료 |

## 4.2.3 유지보수성

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-030 | 모듈 분리 | rustdb-core 독립 라이브러리화 | 완료 |
| NFR-031 | 타입 안전성 | Rust 타입 시스템 기반 컴파일 타임 검증 | 완료 |
| NFR-032 | 문서화 | README, 시스템 문서 유지 | 진행중 |
| NFR-033 | 버전 관리 | Git 기반 코드 관리 | 완료 |

5. Use Case Diagram

유스케이스 다이어그램

# 5.1 액터 정의

| 액터 | 유형 | 설명 | 주요 상호작용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발자 (Developer) | 주요 액터 | SQL을 직접 입력하는 기술 사용자 | CLI, GUI 에디터, TCP 클라이언트 |
| 일반 사용자 (User) | 주요 액터 | 자연어로 데이터를 조회하는 비기술 사용자 | AI 자연어 쿼리 (예정) |
| 시스템 관리자 (Admin) | 보조 액터 | 서버 및 데이터 관리 | TCP 서버 시작/종료 (예정) |
| AI MCP API (External) | 외부 시스템 | 자연어를 SQL로 변환하는 외부 AI | MCP API 호출 (예정) |

# 5.2 유스케이스 목록

## 5.2.1 SQL 실행

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-001 | SQL 쿼리 입력 | 개발자 | 에디터에 SQL 직접 입력 | 완료 |
| UC-002 | 쿼리 실행 | 개발자 | Ctrl+Enter 또는 Run 버튼으로 실행 | 완료 |
| UC-003 | 선택 영역 실행 | 개발자 | 드래그 선택 쿼리만 실행 | 완료 |
| UC-004 | 멀티 쿼리 실행 | 개발자 | ;로 구분된 복수 쿼리 순차 실행 | 완료 |
| UC-005 | 결과 확인 | 개발자 | 테이블 형태로 결과 확인 | 완료 |
| UC-006 | 결과 복사 | 개발자 | 우클릭 → Copy All Results | 완료 |
| UC-007 | 결과 지우기 | 개발자 | 우클릭 → Clear Results | 완료 |

## 5.2.2 테이블 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-010 | 테이블 생성 | 개발자 | CREATE TABLE (제약조건 포함) | 완료 |
| UC-011 | 테이블 삭제 | 개발자 | DROP TABLE | 완료 |
| UC-012 | 테이블 초기화 | 개발자 | TRUNCATE TABLE (AUTO INCREMENT 리셋 포함) | 완료 |
| UC-013 | 컬럼 추가 | 개발자 | ALTER TABLE ADD COLUMN | 완료 |
| UC-014 | 컬럼 삭제 | 개발자 | ALTER TABLE DROP COLUMN | 완료 |
| UC-015 | 컬럼 이름 변경 | 개발자 | ALTER TABLE RENAME COLUMN | 완료 |
| UC-016 | 테이블 목록 조회 | 개발자 | SHOW TABLES | 완료 |
| UC-017 | 테이블 구조 조회 | 개발자 | DESCRIBE table | 완료 |

## 5.2.3 데이터 조작

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-020 | 데이터 삽입 | 개발자 | INSERT (AUTO INCREMENT, FK 검사 포함) | 완료 |
| UC-021 | 데이터 조회 | 개발자 | SELECT (WHERE, JOIN, 집계, 서브쿼리, IS NULL) | 완료 |
| UC-022 | 데이터 수정 | 개발자 | UPDATE SET WHERE (WAL 로깅 포함) | 완료 |
| UC-023 | 데이터 삭제 | 개발자 | DELETE (FK CASCADE/RESTRICT/SET NULL) | 완료 |

## 5.2.4 트랜잭션 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-030 | 트랜잭션 시작 | 개발자 | BEGIN | 완료 |
| UC-031 | 트랜잭션 확정 | 개발자 | COMMIT (디스크 영구 저장, WAL 정리) | 완료 |
| UC-032 | 트랜잭션 취소 | 개발자 | ROLLBACK (INSERT/UPDATE/DELETE Undo) | 완료 |
| UC-033 | Crash Recovery | 시스템 | 재시작 시 WAL 자동 replay | 완료 |

## 5.2.5 인덱스 / 뷰 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-040 | 인덱스 생성 | 개발자 | CREATE INDEX (B+Tree) | 완료 |
| UC-041 | 인덱스 삭제 | 개발자 | DROP INDEX | 완료 |
| UC-042 | 뷰 생성 | 개발자 | CREATE VIEW AS SELECT | 완료 |
| UC-043 | 뷰 삭제 | 개발자 | DROP VIEW | 완료 |
| UC-044 | 뷰 조회 | 개발자 | SELECT * FROM view_name | 완료 |

## 5.2.6 모니터링

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-045 | Buffer Pool 조회 | 개발자 | SHOW BUFFER POOL (히트율, 사용량) | 완료 |
| UC-046 | WAL 조회 | 개발자 | SHOW WAL (레코드, 파일 크기) | 완료 |

## 5.2.7 GUI 클라이언트

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-050 | 앱 실행 | 개발자 | Tauri 데스크탑 앱 실행 | 완료 |
| UC-051 | 사이드바 테이블 클릭 | 개발자 | 클릭 시 SELECT 자동 입력 | 완료 |
| UC-052 | 컬럼 목록 펼치기 | 개발자 | 테이블 클릭 시 컬럼 목록 표시 | 완료 |
| UC-053 | 결과창 크기 조절 | 개발자 | 구분선 드래그로 높이 조절 | 완료 |
| UC-054 | 쿼리 자동 저장 | 개발자 | 앱 종료 후 재실행 시 쿼리 유지 | 완료 |
| UC-056 | VIEW/INDEX 목록 | 개발자 | 사이드바에 뷰/인덱스 목록 표시 | 예정 |
| UC-057 | 쿼리 히스토리 | 개발자 | 이전 실행 쿼리 기록 및 재실행 | 예정 |
| UC-055 | AI 자연어 쿼리 | 일반 사용자 | 자연어 입력 → SQL 자동 변환 실행 | 예정 |

## 5.2.8 서버 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-060 | TCP 서버 시작 | 시스템 관리자 | rustdb-server 실행 (포트 7878) | 예정 |
| UC-061 | 클라이언트 접속 | 개발자 | TCP로 서버에 접속 | 예정 |
| UC-062 | 원격 쿼리 실행 | 개발자 | TCP 통해 서버에 쿼리 전송 및 결과 수신 | 예정 |

## 5.2.9 개발 예정 유스케이스

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-070 | 자연어 입력 | 일반 사용자 | 한국어/영어 자연어로 DB 조작 요청 | 예정 |
| UC-071 | SQL 자동 변환 | AI MCP API | 스키마 기반 자연어 → SQL 변환 | 예정 |
| UC-072 | 체크포인트 | 시스템 | WAL 압축 및 체크포인트 수행 | 예정 |
| UC-073 | 복합 인덱스 생성 | 개발자 | 다중 컬럼 인덱스 생성 | 예정 |
| UC-074 | MVCC 조회 | 개발자 | 다중 버전 동시 읽기/쓰기 | 예정 |

# 5.3 주요 유스케이스 상세 기술

## UC-002: 쿼리 실행

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 유스케이스명 | 쿼리 실행 |
| 액터 | 개발자 |
| 사전 조건 | 앱이 실행 중이고 에디터에 SQL이 입력되어 있음 |
| 기본 흐름 | 1. Ctrl+Enter 또는 Run 버튼 클릭 2. 선택 영역이 있으면 선택 텍스트만 실행 3. 없으면 전체 에디터 내용 실행 4. ;로 쿼리 분리 후 순차 실행 5. 결과창에 결과 표시 |
| 예외 흐름 | 파싱 오류 시 빨간색 에러 메시지 표시 |
| 사후 조건 | 결과창에 쿼리 결과 표시, 테이블 목록 자동 갱신 |

## UC-032: 트랜잭션 취소 (ROLLBACK)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 유스케이스명 | 트랜잭션 취소 |
| 액터 | 개발자 |
| 사전 조건 | BEGIN으로 트랜잭션이 시작된 상태 |
| 기본 흐름 | 1. ROLLBACK 입력 2. Undo Log 역순으로 변경사항 취소 (INSERT/UPDATE/DELETE) 3. 메모리 및 디스크 원상 복구 4. WAL 파일 삭제 5. 트랜잭션 종료 |
| 예외 흐름 | 활성 트랜잭션 없을 시 오류 반환 |
| 사후 조건 | 트랜잭션 시작 이전 상태로 완전 복구 |

## UC-055: AI 자연어 쿼리 (예정)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 유스케이스명 | AI 자연어 쿼리 |
| 액터 | 일반 사용자, AI MCP API |
| 사전 조건 | 인공지능 API 키 설정, 테이블이 존재하는 상태 |
| 기본 흐름 | 1. 자연어로 질의 입력 2. 현재 DB 스키마 정보를 인공지능 API로 전송 3. 인공지능이 SQL로 변환하여 반환 4. 변환된 SQL 에디터에 표시 5. 사용자 확인 후 실행 (자동 실행 가능) |
| 예외 흐름 | API 오류 시 에러 메시지, 직접 SQL 입력으로 대체 |
| 사후 조건 | 자연어에 해당하는 SQL 실행 결과 표시 |

# 5.4 Use Case Diagram

※ RustDB Use Case Diagram (draw.io 제작 예정) 이미지 추가.

6. 구조적 모델링

Class Diagram 및 클래스 정의

# 6.1 전체 Class Diagram

RustDB 시스템은 파서, 실행기, 저장소, 트랜잭션, 카탈로그, UI 레이어로 구성된다. 각 모듈은 rustdb-core 라이브러리 내에 독립적인 책임을 가지며 상호 의존한다.

※ RustDB 전체 Class Diagram (rustdb-core 모듈 전체 클래스 관계도) 이미지 추가.

# 6.2 클래스 정의

## 6.2.1 파서 레이어 (src/parser/)

Token (Enum)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/parser/lexer.rs |  |
| 역할 | SQL 문자열을 분리한 최소 단위 토큰 |  |
| 주요 변형 | Select, Insert, Update, Delete, Create, Drop, Where, From, Table, Int, Text, Primary, Key, Not, Null, Is, Unique, Auto, Increment, References, On, Delete, Cascade, Restrict, Set, Begin, Commit, Rollback, Ident(String), NumberLit(String), StringLit(String), LParen, RParen, Comma, Semicolon, Eq, Ne, Gt, Lt, Gte, Lte, Star, ... |  |

Lexer (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/parser/lexer.rs |  |
| 역할 | SQL 문자열을 토큰 리스트로 변환 |  |
| 필드 | input: Vec<char> | 입력 문자 배열 |
| 필드 | pos: usize | 현재 읽기 위치 |
| 메서드 | new(input: &str) -> Lexer | Lexer 생성 |
| 메서드 | tokenize() -> Vec<Token> | 전체 토큰 리스트 반환 |
| 메서드 | read_ident() -> Token | 식별자/키워드 읽기 |
| 메서드 | read_number() -> Token | 숫자 리터럴 읽기 |
| 메서드 | read_string() -> Token | 문자열 리터럴 읽기 |

Parser (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/parser/parser.rs |  |
| 역할 | 토큰 스트림을 AST로 변환 |  |
| 필드 | tokens: Vec<Token> | 입력 토큰 리스트 |
| 필드 | pos: usize | 현재 파싱 위치 |
| 메서드 | new(input: &str) -> Parser | Parser 생성 |
| 메서드 | parse() -> Result<Vec<Statement>, String> | 전체 문장 파싱 |
| 메서드 | parse_select() -> Result<Statement, String> | SELECT 파싱 |
| 메서드 | parse_insert() -> Result<Statement, String> | INSERT 파싱 |
| 메서드 | parse_create() -> Result<Statement, String> | CREATE TABLE 파싱 |
| 메서드 | parse_condition() -> Result<Condition, String> | WHERE 조건 파싱 (IS NULL 포함) |
| 메서드 | parse_show() -> Result<Statement, String> | SHOW 명령어 파싱 |
| 메서드 | peek() -> Option<&Token> | 현재 토큰 미리보기 |
| 메서드 | advance() -> Option<Token> | 토큰 소비 및 반환 |
| 메서드 | expect_ident() -> Result<String, String> | 식별자 기대 및 소비 |

Statement (Enum) — AST 노드

| 변형 | 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Select | table, columns, condition, join, order_by, group_by, having, limit | SELECT 쿼리 |
| Insert | table: String, values: Vec<String> | INSERT 쿼리 |
| Update | table, assignments, condition | UPDATE 쿼리 |
| Delete | table: String, condition | DELETE 쿼리 |
| CreateTable | name: String, columns: Vec<ColumnDef> | CREATE TABLE |
| DropTable | name: String | DROP TABLE |
| TruncateTable | name: String | TRUNCATE TABLE |
| AlterTable | table: String, action: AlterAction | ALTER TABLE |
| CreateIndex | index_name, table, column | CREATE INDEX |
| DropIndex | index_name: String | DROP INDEX |
| CreateView | name: String, query: Box<Statement> | CREATE VIEW |
| DropView | name: String | DROP VIEW |
| Begin / Commit / Rollback | - | 트랜잭션 제어 |
| ShowTables / Describe / ShowBufferPool / ShowWal | - | 조회 명령 |

ColumnDef (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/parser/ast.rs |  |
| 필드 | name: String | 컬럼 이름 |
| 필드 | data_type: DataType | INT / TEXT / FLOAT / BOOLEAN |
| 필드 | primary_key: bool | 기본키 여부 |
| 필드 | not_null: bool | NOT NULL 여부 |
| 필드 | unique: bool | UNIQUE 여부 |
| 필드 | auto_increment: bool | AUTO INCREMENT 여부 |
| 필드 | foreign_key: Option<ForeignKey> | 외래키 정의 |

ForeignKey (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/parser/ast.rs |  |
| 필드 | column: String | FK 컬럼명 |
| 필드 | ref_table: String | 참조 테이블명 |
| 필드 | ref_column: String | 참조 컬럼명 |
| 필드 | on_delete: FkAction | Restrict / Cascade / SetNull |

## 6.2.2 엔진 레이어 (src/engine/)

Executor (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/engine/executor.rs |  |
| 역할 | AST를 받아 실제 쿼리 실행, 모든 서브시스템 조율 |  |
| 필드 | catalog: Catalog | 테이블 스키마 관리 |
| 필드 | tables: HashMap<String, Vec<Row>> | 메모리 내 테이블 데이터 |
| 필드 | indexes: HashMap<String, BPlusTree> | B+Tree 인덱스 맵 |
| 필드 | index_meta: HashMap<String, (String, String)> | 인덱스 메타데이터 |
| 필드 | views: HashMap<String, Statement> | 뷰 정의 맵 |
| 필드 | txn: TransactionManager | 트랜잭션 관리자 |
| 필드 | buffer_pool: BufferPool | LRU 버퍼 풀 |
| 필드 | disk: DiskManager | 디스크 I/O 관리자 |
| 상수 | NULL_VALUE: &str = "NULL" | NULL 표준화 상수 |
| 메서드 | new() -> Executor | 초기화 (디스크 복구 + WAL Crash Recovery 포함) |
| 메서드 | execute(stmt: Statement) -> Result<String, String> | 쿼리 실행 진입점 |
| 메서드 | exec_select(...) -> Result<String, String> | SELECT 실행 |
| 메서드 | exec_insert(...) -> Result<String, String> | INSERT 실행 (NULL 표준화 포함) |
| 메서드 | exec_update(...) -> Result<String, String> | UPDATE 실행 (WAL 로깅 포함) |
| 메서드 | exec_delete(...) -> Result<String, String> | DELETE 실행 (FK 처리 포함) |
| 메서드 | exec_truncate(...) -> Result<String, String> | TRUNCATE 실행 (AUTO INCREMENT 리셋 포함) |
| 메서드 | exec_begin/commit/rollback() -> Result<String, String> | 트랜잭션 제어 |
| 메서드 | recover_from_wal() | WAL Crash Recovery 실행 |
| 메서드 | exec_show_buffer_pool() -> Result<String, String> | Buffer Pool 통계 출력 |
| 메서드 | exec_show_wal() -> Result<String, String> | WAL 레코드 출력 |

## 6.2.3 저장소 레이어 (src/storage/)

DiskManager (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/storage/disk.rs |  |
| 역할 | 바이너리 .rdb 파일 읽기/쓰기 |  |
| 필드 | base_path: String | 데이터 저장 경로 |
| 메서드 | new() -> DiskManager | DiskManager 생성 |
| 메서드 | save_table(name: &str, rows: &[Row]) | 테이블 데이터 저장 |
| 메서드 | load_table(name: &str) -> Vec<Row> | 테이블 데이터 로딩 |
| 메서드 | save_schema(name: &str, cols: &[String]) | 스키마 저장 |
| 메서드 | load_schema(name: &str) -> Option<Vec<String>> | 스키마 로딩 |
| 메서드 | delete_table(name: &str) | 테이블 파일 삭제 |
| 메서드 | list_tables() -> Vec<String> | 저장된 테이블 목록 반환 |

BPlusTree (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/storage/btree.rs |  |
| 역할 | B+Tree 인덱스 직접 구현 |  |
| 필드 | root: Option<Box<Node>> | 루트 노드 |
| 필드 | order: usize | 트리 차수 |
| 메서드 | new() -> BPlusTree | 빈 트리 생성 |
| 메서드 | insert(key: String, value: String) | 키-값 삽입 |
| 메서드 | search(key: &str) -> Option<String> | 키 검색 |
| 메서드 | delete(key: &str) | 키 삭제 |

BufferPool (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/storage/buffer_pool.rs |  |
| 역할 | LRU 기반 페이지 캐시, 디스크 I/O 최소화 |  |
| 필드 | cache: HashMap<String, Page> | 캐시된 페이지 맵 |
| 필드 | lru_queue: VecDeque<String> | LRU 순서 큐 (앞=최근) |
| 필드 | capacity: usize | 최대 캐시 크기 (기본 64) |
| 필드 | hit_count: u64 | 캐시 히트 횟수 |
| 필드 | miss_count: u64 | 캐시 미스 횟수 |
| 메서드 | new() -> BufferPool | BufferPool 생성 |
| 메서드 | get_page(table, disk) -> Vec<Row> | 페이지 읽기 (캐시 or 디스크) |
| 메서드 | write_page(table, rows) | 페이지 쓰기 (dirty 마킹) |
| 메서드 | flush_page(table, disk) | dirty 페이지 디스크 저장 |
| 메서드 | flush_all(disk) | 모든 dirty 페이지 저장 |
| 메서드 | invalidate(table) | 특정 테이블 캐시 무효화 |
| 메서드 | hit_rate() -> f64 | 캐시 적중률 반환 |
| 메서드 | usage() -> usize | 현재 캐시 사용량 |

## 6.2.4 트랜잭션 레이어 (src/transaction/)

WalManager (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/transaction/wal.rs |  |
| 역할 | 바이너리 WAL redo log 기록 및 읽기 |  |
| 필드 | path: String | WAL 파일 경로 (rustdb.wal) |
| 메서드 | new() -> WalManager | WalManager 생성 |
| 메서드 | log_insert(table, key, data) | INSERT 레코드 기록 |
| 메서드 | log_update(table, key, data) | UPDATE 레코드 기록 |
| 메서드 | log_delete(table, key) | DELETE 레코드 기록 |
| 메서드 | log_commit() | COMMIT 레코드 기록 |
| 메서드 | log_rollback() | ROLLBACK 레코드 기록 |
| 메서드 | log_checkpoint() | CHECKPOINT 레코드 기록 |
| 메서드 | read_all() -> Vec<WalRecord> | 전체 WAL 레코드 읽기 |
| 메서드 | clear() | WAL 파일 삭제 |
| 메서드 | file_size() -> u64 | WAL 파일 크기 반환 |

WalRecord / WalOp

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| WalRecord 필드 | op: WalOp | 레코드 op 코드 |
| WalRecord 필드 | table_name: String | 대상 테이블명 |
| WalRecord 필드 | key: String | 대상 PK 값 |
| WalRecord 필드 | data: String | JSON 직렬화 데이터 |
| WalOp::Insert | 0x01 | 행 삽입 레코드 |
| WalOp::Update | 0x02 | 행 수정 레코드 |
| WalOp::Delete | 0x03 | 행 삭제 레코드 |
| WalOp::Commit | 0xFF | 트랜잭션 커밋 |
| WalOp::Rollback | 0xFE | 트랜잭션 롤백 |
| WalOp::Checkpoint | 0xFD | 체크포인트 |

TransactionManager (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/transaction/txn_manager.rs |  |
| 필드 | active: bool | 트랜잭션 활성 여부 |
| 필드 | txn_id: u64 | 현재 트랜잭션 ID |
| 필드 | undo_log: Vec<UndoEntry> | 롤백용 변경 이력 |
| 필드 | wal: WalManager | WAL 관리자 |
| 메서드 | begin() -> Result<u64, String> | 트랜잭션 시작 |
| 메서드 | commit() -> Result<(), String> | 커밋 (WAL 정리 포함) |
| 메서드 | abort() -> Result<Vec<UndoEntry>, String> | 롤백 (Undo 항목 반환) |
| 메서드 | log_insert/update/delete(...) | 로깅 (트랜잭션 활성 시만) |
| 메서드 | wal_records() -> Vec<WalRecord> | WAL 레코드 반환 |
| 메서드 | wal_size() -> u64 | WAL 파일 크기 반환 |
| 메서드 | wal_clear() | WAL 파일 삭제 |

## 6.2.5 카탈로그 레이어 (src/catalog/)

Catalog / TableSchema

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Catalog 필드 | tables: HashMap<String, TableSchema> | 테이블명 → 스키마 맵 |
| Catalog 메서드 | create_table / drop_table / get_table / get_table_mut | 스키마 CRUD |
| TableSchema 필드 | name: String | 테이블 이름 |
| TableSchema 필드 | columns: Vec<ColumnDef> | 컬럼 정의 리스트 |
| TableSchema 필드 | auto_increment_counters: HashMap<String, u64> | AUTO INCREMENT 카운터 (TRUNCATE 시 리셋) |

7. 클래스 메소드 알고리즘 명세

Method Algorithm Specification

# 7.1 Lexer::tokenize()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Lexer |
| 메서드 | tokenize() -> Vec<Token> |
| 목적 | SQL 문자열 전체를 순차적으로 읽어 토큰 리스트 반환 |

- pos가 input 끝에 도달할 때까지 반복

- 현재 문자가 공백 → 건너뜀

- 현재 문자가 알파벳 → read_ident() → 키워드면 키워드 토큰 (IS 포함), 아니면 Ident(s)

- 현재 문자가 숫자 → read_number() → NumberLit(s)

- 현재 문자가 ' → read_string() → StringLit(s)

- 현재 문자가 연산자 (=, !=, >, <, >=, <=) → 대응 토큰

- 현재 문자가 (, ), ,, ; → 대응 토큰

# 7.2 Parser::parse_condition()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Parser |
| 메서드 | parse_condition() -> Result<Condition, String> |
| 목적 | WHERE 절의 조건식 파싱 (IS NULL / IS NOT NULL 포함) |

- 컬럼명 파싱 (expect_ident)

- peek()가 IN → 서브쿼리 파싱

- peek()가 BETWEEN → start AND end 파싱

- peek()가 LIKE → 패턴 파싱

- peek()가 IS → IS NULL 또는 IS NOT NULL 파싱

- IS NOT NULL → Operator::IsNotNull, value=빈 문자열

- IS NULL → Operator::IsNull, value=빈 문자열

- 나머지 → 일반 비교 연산자 (=, !=, >, <, >=, <=)

- 서브쿼리 값이면 (SELECT ...) 파싱

- parse_condition_chain()으로 AND/OR 체인 처리

# 7.3 Executor::exec_insert()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Executor |
| 메서드 | exec_insert(table, values) -> Result<String, String> |
| 목적 | INSERT 실행 - 제약조건 검사, NULL 표준화, WAL 로깅 |

- 스키마 clone() → borrow 충돌 방지

- values 개수 vs 컬럼 수 불일치 시 오류

- AUTO INCREMENT: 빈 값이면 카운터 증가 후 할당

- NOT NULL: 빈 값 또는 NULL_VALUE이면 오류

- PK/UNIQUE 중복 검사

- Row 생성 시 빈 값 → NULL_VALUE("NULL")로 표준화

- FOREIGN KEY 검사: NULL_VALUE이면 검사 스킵

- 트랜잭션 활성이면 WAL log_insert() + Undo Log 추가

- B+Tree 인덱스 갱신

- 트랜잭션 없으면 buffer_pool.write_page() → flush_page()

# 7.4 Executor::exec_update()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Executor |
| 메서드 | exec_update(table, assignments, condition) -> Result<String, String> |
| 목적 | UPDATE 실행 - PK 컬럼 기반 WAL 로깅 및 ROLLBACK 지원 |

- PK 컬럼명 추출 (catalog에서 primary_key 컬럼 탐색)

- 조건에 맞는 행마다:

- PK 컬럼 값으로 key 추출

- 수정 전 JSON (old_json) 저장

- assignments 적용

- 수정 후 JSON (new_json) 저장

- undo_entries에 (key, old_json, new_json) 추가

- 트랜잭션 활성이면 undo_entries 순회하며 log_update() 호출

- B+Tree 인덱스 재구성 (PK 컬럼 기준)

- buffer_pool.write_page() → flush_page()

# 7.5 Executor::exec_delete()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Executor |
| 메서드 | exec_delete(table, condition) -> Result<String, String> |
| 목적 | DELETE 실행 - FK 옵션 처리 후 행 삭제 |

- 삭제 대상 rows 필터링

- 다른 테이블의 FK 정의 순회

- RESTRICT → 참조 행 존재 시 오류

- CASCADE → 참조 행 삭제 후 buffer_pool 갱신

- SET NULL → 참조 행의 FK 컬럼을 NULL_VALUE로 변경 후 buffer_pool 갱신

- rows.retain()으로 대상 행 제거

- B+Tree 인덱스 재구성

- disk.save_table() 호출

# 7.6 Executor::exec_select()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Executor |
| 메서드 | exec_select(table, columns, condition, join, order_by, group_by, having, limit) |
| 목적 | SELECT 실행 - 뷰, 인덱스, 서브쿼리, IS NULL, 집계 등 복합 처리 |

- views 맵에 테이블명이 있으면 → 뷰 SELECT로 재귀 실행

- 집계없음 + JOIN없음 + WHERE EQ + 첫 컬럼 → B+Tree 인덱스 빠른 경로

- buffer_pool.get_page()로 rows 가져오기

- JOIN이 있으면 → 카르테시안 곱 후 join 조건 필터

- eval_single_with_subquery()로 WHERE 필터:

- IS NULL → val == NULL_VALUE 또는 비어있음

- IS NOT NULL → val != NULL_VALUE 이고 비어있지 않음

- 서브쿼리 → exec_select() 재귀 후 IN/비교

- ORDER BY → sort_by(), GROUP BY → HashSet, HAVING → 조건 필터, LIMIT → truncate()

- 결과 출력 시 NULL_VALUE → "NULL" 표시

# 7.7 Executor::recover_from_wal()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Executor |
| 메서드 | recover_from_wal() |
| 목적 | 재시작 시 WAL 파일을 읽어 커밋된 트랜잭션 자동 복구 |

- WAL 레코드 전부 읽기

- 레코드가 없으면 → 리턴

- COMMIT 레코드 없음 → 미완료 트랜잭션 → WAL 삭제 후 리턴

- COMMIT 레코드 있음 → replay 시작

- INSERT: PK 중복 아니면 rows에 추가, 인덱스 갱신, 디스크 저장

- UPDATE: PK 컬럼 기준으로 해당 행 찾아 new_data로 교체

- DELETE: PK 컬럼 기준으로 해당 행 제거

- replay 완료 후 WAL 파일 삭제

# 7.8 BufferPool::get_page()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | BufferPool |
| 메서드 | get_page(table_name: &str, disk: &DiskManager) -> Vec<Row> |
| 목적 | LRU 캐시에서 페이지 반환, 없으면 디스크에서 로드 |

- cache에 table_name 있으면 → hit_count += 1, move_to_front(), rows 반환

- 없으면 → miss_count += 1, disk.load_table()로 로딩

- load_page(): capacity 초과 시 lru_queue.pop_back()으로 LRU 제거

- lru_queue.push_front(), cache에 Page 삽입

# 7.9 WalManager::encode() / decode()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | WalManager |
| 목적 | WAL 레코드 바이너리 직렬화/역직렬화 |

| 필드 | 크기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| op | 1 byte | WalOp 코드 (0x01~0xFD) |
| table_len | 4 bytes (LE) | 테이블명 길이 |
| table | N bytes | 테이블명 UTF-8 |
| key_len | 4 bytes (LE) | 키 길이 |
| key | M bytes | 키값 UTF-8 |
| data_len | 4 bytes (LE) | 데이터 길이 |
| data | K bytes | JSON 데이터 UTF-8 |

# 7.10 TransactionManager::abort()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | TransactionManager |
| 메서드 | abort() -> Result<Vec<UndoEntry>, String> |
| 목적 | 활성 트랜잭션 롤백 - Undo Log 역순 반환 |

- active가 false이면 오류 반환

- wal.log_rollback() + wal.clear()

- undo_log.drain(..).rev().collect() → 역순 UndoEntry

- active = false

- Executor가 각 UndoEntry 처리: INSERT→행 제거, UPDATE→이전값 복원, DELETE→행 복원

8. 주요 Use-Case 시퀀스 다이어그램

Sequence Diagram

# 8.1 UC-002: 쿼리 실행 시퀀스

사용자가 GUI 에디터에서 Ctrl+Enter를 입력하여 SQL 쿼리를 실행하는 전체 흐름이다.

※ UC-002 쿼리 실행 시퀀스 다이어그램 (User → rustdb-ui → Executor → BufferPool → DiskManager) 이미지 추가.

| 단계 | 참여자 | 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User → rustdb-ui | Ctrl+Enter 입력 | 쿼리 실행 트리거 |
| 2 | rustdb-ui → rustdb-core | invoke('execute_query', sql) | Tauri invoke() 호출 |
| 3 | rustdb-core: Lexer | tokenize(sql) | SQL → 토큰 리스트 |
| 4 | rustdb-core: Parser | parse(tokens) | 토큰 → AST (Statement) |
| 5 | rustdb-core: Executor | execute(stmt) | AST 분기 처리 |
| 6 | Executor → BufferPool | get_page(table, disk) | 캐시에서 rows 조회 |
| 7 | BufferPool → DiskManager | load_table(table) | (캐시 미스 시만) 디스크 로딩 |
| 8 | Executor | eval_condition(rows) | WHERE 필터링 (IS NULL 포함) |
| 9 | Executor → rustdb-ui | Result<String> | 포맷된 결과 반환 |
| 10 | rustdb-ui → User | 결과 테이블 렌더링 | 화면 출력 |

# 8.2 UC-031: COMMIT 시퀀스

BEGIN으로 시작된 트랜잭션을 COMMIT하여 변경사항을 영구 저장하는 흐름이다.

※ UC-031 COMMIT 시퀀스 다이어그램 (User → Executor → TransactionManager → WalManager → BufferPool → DiskManager) 이미지 추가.

| 단계 | 참여자 | 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User → Executor | COMMIT | 커밋 명령 입력 |
| 2 | Executor → TransactionManager | commit() | 커밋 처리 위임 |
| 3 | TransactionManager → WalManager | log_commit() | COMMIT 레코드 기록 |
| 4 | TransactionManager → WalManager | log_checkpoint() | CHECKPOINT 레코드 기록 |
| 5 | TransactionManager → WalManager | clear() | WAL 파일 삭제 |
| 6 | TransactionManager | undo_log.clear() | Undo Log 초기화 |
| 7 | TransactionManager → Executor | Ok(()) | 커밋 완료 반환 |
| 8 | Executor → BufferPool | flush_all(disk) | 모든 dirty 페이지 디스크 저장 |
| 9 | BufferPool → DiskManager | save_table(table, rows) | 파일 저장 |
| 10 | Executor → User | 'Transaction committed.' | 결과 출력 |

# 8.3 UC-032: ROLLBACK 시퀀스

트랜잭션 중 오류 또는 명시적 ROLLBACK 명령으로 변경사항을 취소하는 흐름이다.

※ UC-032 ROLLBACK 시퀀스 다이어그램 (User → Executor → TransactionManager → Undo 역연산) 이미지 추가.

| 단계 | 참여자 | 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User → Executor | ROLLBACK | 롤백 명령 입력 |
| 2 | Executor → TransactionManager | abort() | 롤백 처리 위임 |
| 3 | TransactionManager → WalManager | log_rollback() | ROLLBACK 레코드 기록 |
| 4 | TransactionManager → WalManager | clear() | WAL 파일 삭제 |
| 5 | TransactionManager → Executor | Vec<UndoEntry> (역순) | Undo 항목 반환 |
| 6 | Executor | UndoEntry 순회 (역순) | 각 항목 역연산 |
| 7 | Executor (INSERT 취소) | rows.retain(pk != key) | 삽입된 행 제거 |
| 8 | Executor (UPDATE 취소) | row = old_value (PK 기준) | 이전 값으로 복원 |
| 9 | Executor (DELETE 취소) | rows.push(old_value) | 삭제된 행 복원 |
| 10 | Executor → BufferPool | write_page() → flush_page() | 복원된 상태 저장 |
| 11 | Executor → User | 'Transaction rolled back.' | 결과 출력 |

# 8.4 UC-020: INSERT (트랜잭션 포함) 시퀀스

BEGIN 이후 INSERT가 실행될 때 NULL 표준화, WAL 기록과 Undo Log가 추가되는 흐름이다.

※ UC-020 INSERT 시퀀스 다이어그램 (User → Executor → 제약조건 검사 → TransactionManager → WAL → BufferPool) 이미지 추가.

| 단계 | 참여자 | 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User → Executor | INSERT INTO ... VALUES ... | INSERT 명령 |
| 2 | Executor → Catalog | get_table(table).clone() | 스키마 조회 |
| 3 | Executor | AUTO INCREMENT 처리 | 빈 값이면 카운터 증가 |
| 4 | Executor | NOT NULL 검사 | NULL_VALUE 포함 위반 시 오류 |
| 5 | Executor | PK/UNIQUE 중복 검사 | 기존 rows 순회 |
| 6 | Executor | 빈 값 → NULL_VALUE 표준화 | Row 생성 시 적용 |
| 7 | Executor | FK 참조 검사 | NULL_VALUE이면 스킵 |
| 8 | Executor → TransactionManager | log_insert(table, key, json) | WAL 기록 + Undo Log |
| 9 | Executor → BPlusTree | insert(key, json) | 인덱스 갱신 |
| 10 | Executor → tables | push(row) | 메모리 행 추가 |
| 11 | Executor (txn 없을 때) | buffer_pool.write_page() → flush_page() | 즉시 디스크 저장 |
| 12 | Executor → User | '1 row inserted.' | 결과 출력 |

# 8.5 UC-033: Crash Recovery 시퀀스

비정상 종료 후 재시작 시 WAL을 자동으로 replay하여 데이터를 복구하는 흐름이다.

※ UC-033 Crash Recovery 시퀀스 다이어그램 (System 재시작 → Executor::new() → WalManager → DiskManager) 이미지 추가.

| 단계 | 참여자 | 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System | 재시작 | 프로그램 재시작 |
| 2 | Executor::new() | 디스크에서 테이블/스키마 로딩 | 기존 데이터 복구 |
| 3 | Executor | recover_from_wal() 호출 | WAL Crash Recovery 시작 |
| 4 | Executor → WalManager | read_all() | WAL 레코드 전부 읽기 |
| 5 | Executor | COMMIT 레코드 존재 여부 확인 | 없으면 WAL 삭제 후 종료 |
| 6 | Executor (INSERT) | PK 중복 확인 후 rows 추가 | INSERT replay |
| 7 | Executor (UPDATE) | PK 기준 행 찾아 new_data 적용 | UPDATE replay |
| 8 | Executor (DELETE) | PK 기준 행 제거 | DELETE replay |
| 9 | Executor → DiskManager | save_table() | 복구 데이터 디스크 저장 |
| 10 | Executor → WalManager | clear() | WAL 파일 삭제 |
| 11 | System | 정상 동작 시작 | 복구 완료 |

# 8.6 UC-045: SHOW BUFFER POOL 시퀀스

Buffer Pool의 현재 캐시 상태와 적중률을 조회하는 흐름이다.

※ UC-045 SHOW BUFFER POOL 시퀀스 다이어그램 이미지 추가.

| 단계 | 참여자 | 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User → Executor | SHOW BUFFER POOL | 명령 입력 |
| 2 | Executor → BufferPool | usage(), hit_count, miss_count, hit_rate() | 통계 조회 |
| 3 | Executor | 포맷 문자열 생성 | 표 형태 출력 구성 |
| 4 | Executor → User | 캐시 사용량, 히트/미스, 적중률 출력 | 결과 출력 |