RustDB

MCP 기반 커스텀 RDBMS

프로젝트 문서 통합본  |  v1.0  |  2026년 3월

| 번호 | 문서명 | 영문명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 요청서 | System Request Document |
| 2 | 소프트웨어 요구사항 분석서 | Software Requirements Analysis |
| 3 | 요구사항 정의서 | Requirements Specification |
| 4 | 업무분석표 (WBS) | Work Breakdown Structure |
| 5 | Use Case Diagram | 유스케이스 다이어그램 |

1. 시스템 요청서

System Request Document

# 1.1 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | MCP 기반 커스텀 RDBMS (RustDB) |
| 프로젝트 유형 | 졸업 작품 |
| 개발 언어 | Rust (엔진), TypeScript/React (UI) |
| 프레임워크 | Tauri (데스크탑 앱), Monaco Editor |
| 버전 | v2.1.3 |
| 개발 기간 | 2026년 |

# 1.2 요청 배경

## 1.2.1 현황 및 문제점

- 기존 RDBMS(MySQL, PostgreSQL)는 내부 구조가 블랙박스로 학습 목적 활용이 어려움

- 데이터베이스 엔진 핵심 구성요소(파서, 실행기, 인덱스)를 직접 구현한 사례가 드묾

- 자연어로 데이터베이스를 조작하는 AI 통합 RDBMS가 존재하지 않음

- 기존 RDBMS(MySQL, PostgreSQL)은 사용자가 직접 사용하는데 무거운 느낌을 가지고 있어, 접근성이 불편함

## 1.2.2 요청 목적

- Rust 언어로 RDBMS의 핵심 구성요소를 직접 구현하여 Computer Science 지식 증명

- B+Tree, WAL, 트랜잭션 등 데이터베이스 핵심 개념을 코드 레벨에서 구현

- AI MCP 기술을 통한 자연어 쿼리 기능으로 AI 통합 DB 시스템 구현

- VSCode 스타일의 전용 GUI 클라이언트 제공으로 완성도 높은 RDBMS 시스템 구축

# 1.3 요청 범위

| 구분 | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 포함 | SQL 파서 및 실행 엔진 (Lexer → Parser → AST → Executor) | 완료 |
| 포함 | B+Tree 인덱스 구현 | 완료 |
| 포함 | WAL 기반 트랜잭션 관리 (BEGIN / COMMIT / ROLLBACK) | 완료 |
| 포함 | 바이너리 디스크 저장 (.rdb 포맷) | 완료 |
| 포함 | FK 제약조건 (RESTRICT / CASCADE / SET NULL) | 완료 |
| 포함 | TCP 서버 기반 다중 클라이언트 접속 | 미완료 |
| 포함 | Tauri + React 기반 데스크탑 GUI 클라이언트 | 미완료 |
| 포함 | Buffer Pool (LRU 캐시) | 예정 |
| 포함 | WAL 바이너리 redo log | 예정 |
| 포함 | 인공지능 MCP API 연동 자연어 쿼리 | 예정 |
| 포함 | 분산 데이터베이스 기능 | 예정 |
| 제외 | 클라우드 스토리지 연동 | - |
| 제외 | 모바일 앱 클라이언트 | - |

# 1.4 기대 효과

| 구분 | 기대 효과 |
| --- | --- |
| 기술적 | Rust 프로그래밍 역량 증명, DB 구조 이해 증명 |
| 학술적 | 데이터베이스 엔진 구현 및 검증 |
| 혁신성 | AI 자연어 쿼리 통합 RDBMS 구현 |
| 완성도 | CLI + GUI + 서버 풀스택 데이터베이스 시스템 |
| 차별성 | 교육용 경량 RDBMS 오픈소스 기여 가능 |

# 1.5 제약 조건

| 제약 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 인력 | 2인 개발자 프로젝트로 개발 기간 제한 |
| 성능 목표 | 프로덕션 수준의 성능보다 기능 완성도 우선 |
| 외부 의존성 | 인공지능 API 사용으로 인한 외부 서비스 의존성 존재 |
| 운영 환경 | Windows |

2. 소프트웨어 요구사항 분석서

Software Requirements Analysis

# 2.1 시스템 개요

RustDB는 Rust 언어로 구현된 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)으로, 데이터베이스 엔진의 핵심 구성요소를 직접 구현하고 인공지능의 MCP 기술을 통한 자연어 쿼리 기능을 제공하는 경량 목적의 풀스택 DB 시스템이다.

## 2.1.1 시스템 구성

| 컴포넌트 | 역할 | 기술 스택 |
| --- | --- | --- |
| rustdb-core | DB 엔진 라이브러리 (파서, 실행기, 인덱스) | Rust |
| rustdb-cli | 터미널 REPL 클라이언트 | Rust + crossterm |
| rustdb-server | TCP 서버 (포트 7878) | Rust + std::net |
| rustdb-ui | 데스크탑 GUI 클라이언트 | Tauri + React + TypeScript |

# 2.2 이해관계자 분석

| 이해관계자 | 역할 | 주요 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 개발자 (사용자) | SQL 직접 입력 및 실행 | 빠른 쿼리 실행, 직관적 UI |
| 비개발자 (사용자) | 자연어로 데이터 조회 | AI 자연어 쿼리 지원 |
| 평가자 (교수) | 시스템 완성도 평가 | 핵심 DB 개념 구현 증명 |
| 오픈소스 기여자 | 코드 재사용 | 모듈화된 구조, 문서화 |

# 2.3 기능 요구사항

## 2.3.1 SQL 엔진

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Lexer/Tokenizer | SQL 문자열을 토큰으로 분리 | 필수 |
| F-02 | SQL Parser | 토큰을 AST로 변환 | 필수 |
| F-03 | DDL 처리 | CREATE/DROP/ALTER/TRUNCATE | 필수 |
| F-04 | DML 처리 | INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE | 필수 |
| F-05 | WHERE 조건 | =, !=, >, <, >=, <=, BETWEEN, LIKE, AND, OR | 필수 |
| F-06 | JOIN | INNER JOIN 지원 | 필수 |
| F-07 | 집계함수 | COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX | 필수 |
| F-08 | 서브쿼리 | 단일 및 중첩 서브쿼리 | 필수 |
| F-09 | 트랜잭션 | BEGIN/COMMIT/ROLLBACK | 필수 |
| F-10 | 제약조건 | PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, AUTO INCREMENT | 필수 |
| F-11 | FK CASCADE | CASCADE, SET NULL, RESTRICT | 필수 |
| F-12 | INDEX | CREATE/DROP INDEX (B+Tree 활용) | 필수 |
| F-13 | VIEW | CREATE/DROP VIEW | 중요 |
| F-14 | 유틸리티 | SHOW TABLES, DESCRIBE | 중요 |

## 2.3.2 저장 및 인덱스

| ID | 기능 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | B+Tree 인덱스 | 직접 구현, 범위 검색 최적화 | 완료 |
| S-02 | 바이너리 저장 | .rdb 포맷, 헤더 + 페이지 구조 | 완료 |
| S-03 | WAL 로그 | Write-Ahead Logging 텍스트 기록 | 완료 |
| S-04 | Undo Log | ROLLBACK을 위한 변경 이력 | 완료 |
| S-05 | Buffer Pool | LRU 캐시 기반 페이지 관리 | 예정 |
| S-06 | 바이너리 WAL | redo log 바이너리 포맷 | 예정 |

## 2.3.3 GUI 클라이언트

| ID | 기능 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | Monaco 에디터 | SQL 문법 강조, Ctrl+Enter 실행 | 완료 |
| U-02 | 사이드바 | 테이블/컬럼 목록, 클릭 시 SELECT 자동 입력 | 완료 |
| U-03 | 결과 테이블 | 멀티 쿼리 결과 순서대로 표시 | 완료 |
| U-04 | 결과창 조절 | 드래그로 결과창 높이 조절 | 완료 |
| U-05 | 쿼리 저장 | localStorage에 자동 저장 | 완료 |
| U-06 | AI 쿼리 | 자연어 입력 → SQL 변환 | 예정 |

# 2.4 비기능 요구사항

| 구분 | 요구사항 | 측정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 성능 | 단순 쿼리 응답 시간 10ms 이하 | SELECT * FROM table WHERE id = N |
| 안정성 | 트랜잭션 ROLLBACK 정확성 100% | BEGIN → 변경 → ROLLBACK 후 원상복구 |
| 가용성 | 비정상 종료 후 데이터 복구 | .rdb 파일 재로딩 시 데이터 유지 |
| 보안 | FK 제약조건 무결성 보장 | 잘못된 참조 삽입/삭제 거부 |
| 확장성 | 모듈화된 엔진 구조 | rustdb-core 독립 라이브러리 |
| 유지보수 | Rust 타입 시스템 기반 안전성 | 컴파일 타임 오류 검출 |

3. 요구사항 정의서

Requirements Specification

# 3.1 기능적 요구사항

## 3.1.1 SQL 파싱 및 실행

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Lexer 구현 | SQL 문자열을 키워드/식별자/연산자 토큰으로 분리 | 완료 |
| FR-002 | Parser 구현 | 토큰 스트림을 AST(추상 구문 트리)로 변환 | 완료 |
| FR-003 | Executor 구현 | AST를 해석하여 실제 데이터 조작 실행 | 완료 |
| FR-004 | 멀티 쿼리 | 세미콜론(;)으로 구분된 복수 쿼리 순차 실행 | 완료 |

## 3.1.2 DDL 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-010 | CREATE TABLE | 컬럼 정의 및 제약조건 포함 테이블 생성 | 완료 |
| FR-011 | DROP TABLE | 테이블 및 관련 데이터 삭제 | 완료 |
| FR-012 | TRUNCATE TABLE | 테이블 구조 유지, 데이터 전체 삭제 | 완료 |
| FR-013 | ALTER TABLE ADD | 기존 테이블에 컬럼 추가 | 완료 |
| FR-014 | ALTER TABLE DROP | 기존 테이블에서 컬럼 삭제 | 완료 |
| FR-015 | ALTER TABLE RENAME | 컬럼명 변경 | 완료 |
| FR-016 | CREATE INDEX | B+Tree 기반 인덱스 생성 | 완료 |
| FR-017 | DROP INDEX | 인덱스 삭제 | 완료 |
| FR-018 | CREATE VIEW | SELECT 기반 가상 테이블 생성 | 완료 |
| FR-019 | DROP VIEW | 뷰 삭제 | 완료 |

## 3.1.3 DML 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-020 | INSERT | AUTO INCREMENT 및 FK 검사 포함 행 삽입 | 완료 |
| FR-021 | SELECT | 조건, 정렬, 그룹, 집계, 서브쿼리 포함 | 완료 |
| FR-022 | UPDATE | 조건부 행 업데이트 | 완료 |
| FR-023 | DELETE | FK CASCADE/RESTRICT/SET NULL 포함 행 삭제 | 완료 |
| FR-024 | WHERE 절 | =, !=, >, <, >=, <=, BETWEEN, LIKE, AND, OR | 완료 |
| FR-025 | INNER JOIN | 두 테이블 조인 | 완료 |
| FR-026 | ORDER BY | ASC/DESC 정렬 | 완료 |
| FR-027 | GROUP BY / HAVING | 그룹화 및 그룹 조건 필터링 | 완료 |
| FR-028 | LIMIT | 결과 행 수 제한 | 완료 |
| FR-029 | 집계 함수 | COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX | 완료 |
| FR-030 | 서브쿼리 | WHERE col IN (SELECT ...) 단일/중첩 | 완료 |

## 3.1.4 제약조건 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-040 | PRIMARY KEY | 중복 불가, NOT NULL 자동 적용 | 완료 |
| FR-041 | NOT NULL | NULL 값 삽입 거부 | 완료 |
| FR-042 | UNIQUE | 컬럼 내 중복값 삽입 거부 | 완료 |
| FR-043 | AUTO INCREMENT | 삽입 시 자동 증가 값 할당 | 완료 |
| FR-044 | FOREIGN KEY RESTRICT | 참조된 행 삭제 시 오류 반환 | 완료 |
| FR-045 | FOREIGN KEY CASCADE | 참조 행 삭제 시 연쇄 삭제 | 완료 |
| FR-046 | FOREIGN KEY SET NULL | 참조 행 삭제 시 NULL로 변경 | 완료 |

## 3.1.5 트랜잭션 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-050 | WAL 로깅 | 변경 전 로그 파일에 기록 (텍스트) | 완료 |
| FR-051 | BEGIN | 트랜잭션 시작, 이후 변경은 커밋 전까지 미반영 | 완료 |
| FR-052 | COMMIT | 트랜잭션 확정, 디스크에 영구 저장 | 완료 |
| FR-053 | ROLLBACK | Undo Log 기반 변경사항 취소 | 완료 |

## 3.1.6 저장 및 인덱스

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-060 | B+Tree 인덱스 | 직접 구현, 첫 컬럼 자동 인덱싱 | 완료 |
| FR-061 | 바이너리 저장 | 헤더 32B + 행 데이터, .rdb 포맷 | 완료 |
| FR-062 | 영속성 | 재시작 후 데이터 자동 복구 | 완료 |
| FR-063 | Buffer Pool | LRU 캐시 기반 페이지 관리 | 예정 |
| FR-064 | 바이너리 WAL | redo log 바이너리 포맷 | 예정 |

## 3.1.7 개발 예정 기능

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-070 | Buffer Pool | LRU 알고리즘 기반 페이지 캐시, 디스크 I/O 최소화 | 예정 |
| FR-071 | 바이너리 WAL | 텍스트 로그 → 바이너리 redo log 전환 | 예정 |
| FR-072 | MCP AI 쿼리 | MCP API 연동 자연어 → SQL 자동 변환 | 예정 |
| FR-073 | LEFT/RIGHT JOIN | 외부 조인 지원 | 예정 |
| FR-074 | 체크포인트 | WAL 압축 및 체크포인트 기능 | 예정 |

# 3.2 비기능적 요구사항

## 3.2.1 성능

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 목표 수치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 단순 쿼리 응답 | B+Tree 인덱스 조회 1ms 이하 | 완료 |
| NFR-002 | 대용량 처리 | 1만 행 테이블 풀스캔 100ms 이하 | 미검증 |
| NFR-003 | UI 반응성 | 쿼리 실행 후 결과 표시 50ms 이하 | 완료 |
| NFR-004 | 시작 시간 | 앱 실행 후 쿼리 가능 상태 3초 이내 | 완료 |
| NFR-005 | Buffer Pool 적중률 | 반복 쿼리 캐시 적중률 80% 이상 (예정) | 예정 |

## 3.2.2 신뢰성

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-010 | 트랜잭션 원자성 | ROLLBACK 후 완전한 원상 복구 | 완료 |
| NFR-011 | FK 무결성 | 잘못된 참조 100% 차단 | 완료 |
| NFR-012 | 데이터 영속성 | 비정상 종료 후 .rdb 재로딩 | 완료 |
| NFR-013 | 중복 방지 | PK/UNIQUE 위반 시 오류 반환 | 완료 |

## 3.2.3 유지보수성

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-030 | 모듈 분리 | rustdb-core 독립 라이브러리화 | 완료 |
| NFR-031 | 타입 안전성 | Rust 타입 시스템 기반 컴파일 타임 검증 | 완료 |
| NFR-032 | 문서화 | README, 시스템 문서 유지 | 진행중 |
| NFR-033 | 버전 관리 | Git 기반 코드 관리 | 완료 |

4. 업무분석표 (WBS)

Work Breakdown Structure

| WBS ID | 대분류 | 작업 항목 | 담당 | 예상기간 | 시작일 | 완료일 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 환경 설정 | Rust 설치 및 프로젝트 초기화 |  | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 1.2 | 환경 설정 | VS Code 개발환경 구성 |  | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.1 | 엔진 코어 | Lexer / Tokenizer 구현 |  | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.2 | 엔진 코어 | SQL Parser / AST 구현 |  | 5일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.3 | 엔진 코어 | Executor 기본 구현 |  | 5일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 2.4 | 엔진 코어 | B+Tree 인덱스 구현 |  | 7일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.1 | 쿼리 기능 | WHERE 조건 구현 |  | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.2 | 쿼리 기능 | ORDER BY / GROUP BY / HAVING |  | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.3 | 쿼리 기능 | 집계 함수 (COUNT/SUM/AVG...) |  | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.4 | 쿼리 기능 | JOIN (INNER) |  | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.5 | 쿼리 기능 | 서브쿼리 / 중첩 서브쿼리 |  | 4일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 3.6 | 쿼리 기능 | BETWEEN / LIKE / AND / OR |  | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 4.1 | 제약조건 | PK / NOT NULL / UNIQUE |  | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 4.2 | 제약조건 | AUTO INCREMENT |  | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 4.3 | 제약조건 | FOREIGN KEY (RESTRICT) |  | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 4.4 | 제약조건 | FK CASCADE / SET NULL |  | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 5.1 | 트랜잭션 | WAL (Write-Ahead Log) |  | 3일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 5.2 | 트랜잭션 | BEGIN / COMMIT / ROLLBACK |  | 3일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 6.1 | 저장소 | JSON 기반 영속성 |  | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 6.2 | 저장소 | 바이너리 .rdb 포맷 |  | 4일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 6.3 | 저장소 | Buffer Pool (LRU) |  | 7일 | 2026-05 | - | 중요 | 예정 |
| 6.4 | 저장소 | WAL 바이너리 redo log |  | 5일 | 2026-05 | - | 중요 | 예정 |
| 7.1 | DDL 확장 | ALTER TABLE |  | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 필수 | 완료 |
| 7.2 | DDL 확장 | CREATE/DROP INDEX |  | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 7.3 | DDL 확장 | CREATE/DROP VIEW |  | 2일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 7.4 | DDL 확장 | SHOW TABLES / DESCRIBE |  | 1일 | 2026-04 | 2026-04 | 중요 | 완료 |
| 7.5 | DDL 확장 | TRUNCATE TABLE |  | 1일 | 2026-04 | 2026-04 | 2026-04 | 완료 |
| 8.1 | 네트워크 | TCP 서버 구현 |  | 3일 | 2026-04 | - | 필수 | 예정 |
| 8.2 | 네트워크 | 멀티 클라이언트 처리 |  | 2일 | 2026-04 | - | 필수 | 예정 |
| 9.1 | GUI | Tauri + React 프로젝트 초기화 |  | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.2 | GUI | Monaco 에디터 연동 |  | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.3 | GUI | Tauri-Core 엔진 연동 |  | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.4 | GUI | 사이드바 테이블/컬럼 목록 |  | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.5 | GUI | 멀티 쿼리 결과 표시 |  | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 필수 | 완료 |
| 9.6 | GUI | VSCode 스타일 디자인 |  | 3일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 9.7 | GUI | 결과창 드래그 조절 |  | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 9.8 | GUI | AI 자연어 쿼리 (MCP) |  | 7일 | 2026-04 | - | 중요 | 예정 |
| 10.1 | 기타 | Cargo Workspace 구조 설정 |  | 1일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 10.2 | 기타 | README.md 작성 |  | 2일 | 2026-03 | 2026-03 | 중요 | 완료 |
| 11.1 | 예정 | Buffer Pool LRU 구현 |  | 7일 | 2026-04 | - | 중요 | 예정 |
| 11.2 | 예정 | WAL 바이너리 redo log 전환 |  | 5일 | 2026-04 | - | 중요 | 예정 |
| 11.3 | 예정 | MCP 인공지능 API 자연어 쿼리 |  | 7일 | 2026-05 | - | 중요 | 예정 |
| 11.4 | 예정 | WAL 체크포인트 / 압축 |  | 4일 | 2026-05 | - | 보통 | 예정 |

5. Use Case Diagram

유스케이스 다이어그램

# 5.1 액터 정의

| 액터 | 유형 | 설명 | 주요 상호작용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발자 (Developer) | 주요 액터 | SQL을 직접 입력하는 기술 사용자 | CLI, GUI 에디터, TCP 클라이언트 |
| 일반 사용자 (User) | 주요 액터 | 자연어로 데이터를 조회하는 비기술 사용자 | AI 자연어 쿼리 (예정) |
| 시스템 관리자 (Admin) | 보조 액터 | 서버 및 데이터 관리 | TCP 서버 시작/종료 |
| AI MCP API (External) | 외부 시스템 | 자연어를 SQL로 변환하는 외부 AI | MCP API 호출 (예정) |

# 5.2 유스케이스 목록

## 5.2.1 SQL 실행

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-001 | SQL 쿼리 입력 | 개발자 | 에디터에 SQL 직접 입력 | 완료 |
| UC-002 | 쿼리 실행 | 개발자 | Ctrl+Enter 또는 Run 버튼으로 실행 | 완료 |
| UC-003 | 선택 영역 실행 | 개발자 | 드래그 선택 쿼리만 실행 | 완료 |
| UC-004 | 멀티 쿼리 실행 | 개발자 | ;로 구분된 복수 쿼리 순차 실행 | 완료 |
| UC-005 | 결과 확인 | 개발자 | 테이블 형태로 결과 확인 | 완료 |
| UC-006 | 결과 복사 | 개발자 | 우클릭 → Copy All Results | 완료 |
| UC-007 | 결과 지우기 | 개발자 | 우클릭 → Clear Results | 완료 |

## 5.2.2 테이블 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-010 | 테이블 생성 | 개발자 | CREATE TABLE (제약조건 포함) | 완료 |
| UC-011 | 테이블 삭제 | 개발자 | DROP TABLE | 완료 |
| UC-012 | 테이블 초기화 | 개발자 | TRUNCATE TABLE | 완료 |
| UC-013 | 컬럼 추가 | 개발자 | ALTER TABLE ADD COLUMN | 완료 |
| UC-014 | 컬럼 삭제 | 개발자 | ALTER TABLE DROP COLUMN | 완료 |
| UC-015 | 컬럼 이름 변경 | 개발자 | ALTER TABLE RENAME COLUMN | 완료 |
| UC-016 | 테이블 목록 조회 | 개발자 | SHOW TABLES | 완료 |
| UC-017 | 테이블 구조 조회 | 개발자 | DESCRIBE table | 완료 |

## 5.2.3 데이터 조작

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-020 | 데이터 삽입 | 개발자 | INSERT (AUTO INCREMENT, FK 검사 포함) | 완료 |
| UC-021 | 데이터 조회 | 개발자 | SELECT (WHERE, JOIN, 집계, 서브쿼리) | 완료 |
| UC-022 | 데이터 수정 | 개발자 | UPDATE SET WHERE | 완료 |
| UC-023 | 데이터 삭제 | 개발자 | DELETE (FK CASCADE/RESTRICT/SET NULL) | 완료 |

## 5.2.4 트랜잭션 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-030 | 트랜잭션 시작 | 개발자 | BEGIN | 완료 |
| UC-031 | 트랜잭션 확정 | 개발자 | COMMIT (디스크 영구 저장) | 완료 |
| UC-032 | 트랜잭션 취소 | 개발자 | ROLLBACK (Undo Log 기반) | 완료 |

## 5.2.5 인덱스 / 뷰 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-040 | 인덱스 생성 | 개발자 | CREATE INDEX (B+Tree) | 완료 |
| UC-041 | 인덱스 삭제 | 개발자 | DROP INDEX | 완료 |
| UC-042 | 뷰 생성 | 개발자 | CREATE VIEW AS SELECT | 완료 |
| UC-043 | 뷰 삭제 | 개발자 | DROP VIEW | 완료 |
| UC-044 | 뷰 조회 | 개발자 | SELECT * FROM view_name | 완료 |

## 5.2.6 GUI 클라이언트

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-050 | 앱 실행 | 개발자 | Tauri 데스크탑 앱 실행 | 완료 |
| UC-051 | 사이드바 테이블 클릭 | 개발자 | 클릭 시 SELECT 자동 입력 | 완료 |
| UC-052 | 컬럼 목록 펼치기 | 개발자 | 테이블 클릭 시 컬럼 목록 표시 | 완료 |
| UC-053 | 결과창 크기 조절 | 개발자 | 구분선 드래그로 높이 조절 | 완료 |
| UC-054 | 쿼리 자동 저장 | 개발자 | 앱 종료 후 재실행 시 쿼리 유지 | 완료 |
| UC-055 | AI 자연어 쿼리 | 일반 사용자 | 자연어 입력 → SQL 자동 변환 실행 | 예정 |

## 5.2.7 서버 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-060 | TCP 서버 시작 | 시스템 관리자 | rustdb-server 실행 (포트 7878) | 예정 |
| UC-061 | 클라이언트 접속 | 개발자 | TCP로 서버에 접속 | 예정 |
| UC-062 | 원격 쿼리 실행 | 개발자 | TCP 통해 서버에 쿼리 전송 및 결과 수신 | 예정 |

## 5.2.8 개발 예정 유스케이스

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-070 | Buffer Pool 캐시 조회 | 시스템 | LRU 캐시에서 페이지 우선 조회 | 예정 |
| UC-071 | 바이너리 WAL 기록 | 시스템 | 변경사항을 바이너리 redo log에 기록 | 예정 |
| UC-072 | 자연어 입력 | 일반 사용자 | 한국어/영어 자연어로 DB 조작 요청 | 예정 |
| UC-073 | SQL 자동 변환 | AI | 스키마 기반 자연어 → SQL 변환 | 예정 |

# 5.3 주요 유스케이스 상세 기술

## UC-002: 쿼리 실행

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 유스케이스명 | 쿼리 실행 |
| 액터 | 개발자 |
| 사전 조건 | 앱이 실행 중이고 에디터에 SQL이 입력되어 있음 |
| 기본 흐름 | 1. Ctrl+Enter 또는 Run 버튼 클릭 2. 선택 영역이 있으면 선택 텍스트만 실행 3. 없으면 전체 에디터 내용 실행 4. ;로 쿼리 분리 후 순차 실행 5. 결과창에 결과 표시 |
| 예외 흐름 | 파싱 오류 시 빨간색 에러 메시지 표시 |
| 사후 조건 | 결과창에 쿼리 결과 표시, 테이블 목록 자동 갱신 |

## UC-032: 트랜잭션 취소 (ROLLBACK)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 유스케이스명 | 트랜잭션 취소 |
| 액터 | 개발자 |
| 사전 조건 | BEGIN으로 트랜잭션이 시작된 상태 |
| 기본 흐름 | 1. ROLLBACK 입력 2. Undo Log 역순으로 변경사항 취소 3. 메모리 및 디스크 원상 복구 4. 트랜잭션 종료 |
| 예외 흐름 | 활성 트랜잭션 없을 시 오류 반환 |
| 사후 조건 | 트랜잭션 시작 이전 상태로 완전 복구 |

## UC-055: AI 자연어 쿼리 (예정)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 유스케이스명 | AI 자연어 쿼리 |
| 액터 | 일반 사용자, 인공지능 |
| 사전 조건 | 인공지능 API 키 설정, 테이블이 존재하는 상태 |
| 기본 흐름 | 1. 자연어로 질의 입력 2. 현재 DB 스키마 정보를 인공지능 API로 전송 3. 인공지능이 SQL로 변환하여 반환 4. 변환된 SQL 에디터에 표시 5. 사용자 확인 후 실행(자동 실행 가능) |
| 예외 흐름 | API 오류 시 에러 메시지, 직접 SQL 입력으로 대체 |
| 사후 조건 | 자연어에 해당하는 SQL 실행 결과 표시 |

Use Case Diagram