RustDB

MCP 기반 커스텀 RDBMS

프로젝트 문서 통합본  |  v12  |  김규현, 빌궁  |  2026년

| 번호 | 문서명 | 영문명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 업무 분석표 (간트 차트) | Work Breakdown Structure (Gantt Chart) |
| 2 | 서론 (개발 목표, 개발 내용) | Introduction |
| 3 | 요구사항 정의 | Requirements Definition |
| 4 | 사용자 인터페이스 (UI) 명세 | User Interface Specification |
| 5 | 기능적 모델링: Use-Case Diagram | Functional Modeling: Use-Case Diagram |
| 6 | 구조적 모델링: Class Diagram 및 클래스 정의 | Structural Modeling: Class Diagram and Class Definitions |
| 7 | 클래스 메소드 알고리즘 명세 | Method Algorithm Specification |
| 8 | 주요 Use-Case 시퀀스 다이어그램 | Sequence Diagram for Major Use-Cases |

1. 업무 분석표 (간트 차트)

Work Breakdown Structure (Gantt Chart)

| 대분류 | 작업 항목 | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 |
| 환경설정 | 개발환경 구성 (Rust, VS Code) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 파서 | Lexer / Tokenizer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 파서 | Parser / AST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | Executor (AST 실행기) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDL | CREATE TABLE / DROP TABLE / TRUNCATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDL | ALTER TABLE (ADD/DROP/RENAME/MODIFY) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDL | CREATE / DROP INDEX (단일·복합) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDL | CREATE / DROP VIEW / DESCRIBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDL | DATETIME / TIMESTAMP 타입 (자동 현재 시각) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DML | INSERT / UPDATE / DELETE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DML | SELECT / WHERE / ORDER BY / LIMIT / DISTINCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DML | JOIN (INNER/LEFT/RIGHT) / 테이블 별칭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DML | GROUP BY / HAVING / 집계 함수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DML | 서브쿼리 (IN/EXISTS/FROM/상관) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DML | 스칼라·날짜·NULL 함수 / EXPLAIN / VACUUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DML | 수학 함수 (ROUND/ABS/CEIL/FLOOR/MOD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 제약조건 | PK / UNIQUE / NOT NULL / DEFAULT / CHECK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 제약조건 | AUTO_INCREMENT / FK (ON DELETE / ON UPDATE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCL | WAL 바이너리 redo log / Crash Recovery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCL | BEGIN / COMMIT / ROLLBACK / SAVEPOINT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCL | WAL 체크포인트 (512KB 자동) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 저장소 | B+Tree 인덱스 / 복합 인덱스 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 저장소 | .rdb 바이너리 / Buffer Pool / VACUUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 저장소 | 인덱스·뷰 영속화 (indexes.json / views.json) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUI | Tauri + React / Monaco Editor / 사이드바 / GUI뷰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 네트워크 | TCP 서버 / 멀티클라이언트 (포트 7878) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 엔진고도화 | Clustered Index (PK 기준 물리 정렬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 엔진고도화 | 트랜잭션 격리 수준 4단계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 엔진고도화 | Row-level Lock / 데드락 감지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 엔진고도화 | MVCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI / MCP | AI MCP API 연동 자연어 쿼리 (예정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 엔진 고도화 | TCP 서버 추가 기능 / rustdb-client (예정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 프론트엔드(UI) | UI 추가 기능 / 쿼리 히스토리 / CSV / 테마 (예정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 프론트엔드(UI) | GUI Editor — 테이블 시각적 생성 및 관계 편집 (예정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 네트워크 | 비밀번호 인증 — root 계정 기반 다중 사용자 접속 (예정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCL | GRANT / REVOKE — 사용자 권한 제어 (예정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

■ 완료     ■ 예정                                                                                   ※ 계속 변경될 수 있습니다.

2. 서론

Introduction

2.1 개발 목표

RustDB는 Rust 언어 기반의 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)으로, 데이터베이스 엔진의 핵심 구성 요소를 기초부터 설계하고 구현하는 것을 핵심 목표로 삼는다. SQL 어휘 분석 및 구문 분석, 실행 계획, 스토리지 엔진에 이르기까지 전 계층을 하나의 시스템으로 통합하여, B+Tree 인덱스, WAL 기반 장애 복구, 트랜잭션 격리 수준, 행 단위 잠금, 데드락 감지 등 데이터베이스 이론의 핵심 개념들이 실제 동작하는 시스템으로 구현되도록 한다.

두 번째 목표는 Model Context Protocol(MCP) 기반의 AI 자연어 쿼리 기능을 통합하는 것이다. SQL 문법에 익숙하지 않은 사용자도 자연어만으로 데이터베이스를 조작할 수 있는 인터페이스를 제공함으로써, 데이터베이스 시스템의 접근성을 높인다. 아울러 터미널 REPL 클라이언트, TCP 기반 서버, 데스크탑 GUI 클라이언트를 모두 갖춘 풀스택 데이터베이스 시스템으로서 완성도 높은 결과물을 목표로 한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | MCP 기반 커스텀 RDBMS (RustDB) |
| 프로젝트 유형 | 졸업 작품 |
| 개발 언어 | Rust (엔진 / CLI / 서버), TypeScript / React (UI) |
| 프레임워크 | Tauri (데스크탑 앱), Monaco Editor, crossterm (CLI) |
| 버전 | v2.2.0 |
| 개발 기간 | 2026년 3월 ~ 2026년 6월 |

2.2 개발 내용

2.2.1 시스템 구성

RustDB는 Cargo Workspace 구조로 편성된 다섯 개의 크레이트로 이루어진다. 핵심 엔진 크레이트인 rustdb-core는 SQL 처리를 담당하는 파서 모듈, 쿼리 실행 및 잠금 관리를 담당하는 엔진 모듈, 데이터 저장 및 인덱싱을 담당하는 스토리지 모듈, 트랜잭션 및 WAL 로그를 관리하는 트랜잭션 모듈, 테이블 스키마를 관리하는 카탈로그 모듈로 구성된다. AI 자연어 쿼리 기능은 별도 크레이트 rustdb-mcp로 분리하여 개발 예정이다.

인터페이스 계층에서는 세 가지 클라이언트를 제공한다. rustdb-cli는 터미널 기반 REPL로 SQL 입력과 결과 출력을 지원하며, rustdb-server는 포트 7878에서 동작하는 TCP 서버로 다중 클라이언트 동시 접속을 처리한다. rustdb-ui는 Tauri와 React를 결합한 데스크탑 GUI 애플리케이션으로, VSCode 스타일의 인터페이스와 Monaco 에디터를 통해 직관적인 SQL 작성 환경을 제공한다.

| 컴포넌트 | 역할 | 기술 스택 |
| --- | --- | --- |
| rustdb-core | DB 엔진 라이브러리 (파서 / 실행기 / 저장소 / 트랜잭션) | Rust, serde, serde_json, chrono |
| rustdb-cli | 터미널 REPL 클라이언트 | Rust + crossterm |
| rustdb-server | TCP 서버 (포트 7878, 멀티클라이언트) | Rust + std::net + ctrlc |
| rustdb-ui | 데스크탑 GUI 클라이언트 | Tauri + React + TypeScript + Monaco Editor |
| rustdb-mcp | AI 자연어 쿼리 작성 | Rust + AI MCP API |

3. 요구사항 정의

Requirements Definition

3.1 기능적 요구사항

3.1.1 SQL 파싱 및 실행

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Lexer 구현 | SQL 문자열을 키워드/식별자/연산자/리터럴 토큰으로 분리 | 완료 |
| FR-002 | Parser 구현 | 토큰 스트림을 AST로 변환 (재귀 하강 파싱) | 완료 |
| FR-003 | Executor 구현 | AST를 해석하여 실제 데이터 조작 실행 | 완료 |
| FR-004 | 멀티 쿼리 / 주석 처리 | ;로 구분된 복수 쿼리, --, #, /* */ 주석 지원 (문자열·주석 내 세미콜론 안전 처리) | 완료 |

3.1.2 DDL 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-010 | CREATE TABLE | 컬럼 정의 및 제약조건 포함 테이블 생성 (IF NOT EXISTS, 복합 PK, CHECK) | 완료 |
| FR-011 | DROP TABLE | 테이블 및 관련 데이터 삭제 (IF EXISTS 포함) | 완료 |
| FR-012 | TRUNCATE TABLE | 테이블 구조 유지, 데이터 전체 삭제, AUTO_INCREMENT 리셋 | 완료 |
| FR-013 | ALTER TABLE | ADD / DROP / RENAME / MODIFY COLUMN | 완료 |
| FR-014 | CREATE / DROP INDEX | B+Tree 기반 단일 / 복합 컬럼 인덱스 생성 및 삭제 | 완료 |
| FR-015 | CREATE / DROP VIEW | SELECT 기반 가상 테이블 생성 및 삭제 | 완료 |
| FR-016 | DESCRIBE | 테이블 스키마 구조 조회 | 완료 |

3.1.3 DML 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-020 | INSERT | 멀티 row VALUES, 컬럼 지정 삽입, AUTO_INCREMENT, FK 검사 | 완료 |
| FR-021 | SELECT | WHERE / JOIN(INNER/LEFT/RIGHT) / 집계 / 서브쿼리 / DISTINCT / FOR UPDATE / ORDER BY (다중 컬럼 ASC·DESC) | 완료 |
| FR-022 | UPDATE / DELETE | 조건부 수정 및 삭제 (FK CASCADE/RESTRICT/SET NULL, WAL 로깅) | 완료 |
| FR-023 | WHERE 절 | =, !=, >, <, >=, <=, BETWEEN, LIKE(%, _), AND, OR, IS NULL, IS NOT NULL | 완료 |
| FR-024 | 서브쿼리 | IN / NOT IN / = / > / < (스칼라) / EXISTS / NOT EXISTS / FROM / 상관 서브쿼리 | 완료 |
| FR-025 | 테이블 별칭 | FROM t1 e JOIN t2 d ON e.col = d.col — dot notation (SELECT / JOIN ON / GROUP BY / ORDER BY 전체 지원) | 완료 |
| FR-026 | 스칼라 함수 | UPPER / LOWER / LENGTH / TRIM / CONCAT / SUBSTR / REPLACE | 완료 |
| FR-026b | 수학 함수 | ROUND / ABS / CEIL / FLOOR / MOD | 완료 |
| FR-027 | 날짜 함수 | NOW / CURDATE / DATE_FORMAT | 완료 |
| FR-028 | NULL 처리 함수 | COALESCE / IFNULL | 완료 |
| FR-029 | EXPLAIN / VACUUM | SELECT 실행 계획 출력 / 논리 삭제 행 물리 제거 | 완료 |

3.1.4 데이터 타입

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-030 | INT | 정수형 | 완료 |
| FR-031 | VARCHAR(n) | 최대 길이 제한 문자열 | 완료 |
| FR-032 | DECIMAL(p,s) | 정밀도 / 소수 자리수 | 완료 |
| FR-033 | DATE | 'YYYY-MM-DD' 형식 날짜 | 완료 |
| FR-033b | DATETIME | 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 형식 날짜+시간 | 완료 |
| FR-033c | TIMESTAMP | 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' — 값 없으면 로컬 시각 자동 삽입 (chrono::Local::now()) | 완료 |
| FR-034 | BOOLEAN | true / false | 완료 |
| FR-035 | TEXT / FLOAT | 텍스트 / 부동소수점 | 완료 |

3.1.5 제약조건 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-040 | PRIMARY KEY / UNIQUE | 중복 불가, 복합 PK, CONSTRAINT name UNIQUE 지원 | 완료 |
| FR-041 | NOT NULL / DEFAULT / CHECK | NULL 거부 / 기본값 / 열·테이블 레벨 CHECK | 완료 |
| FR-042 | AUTO_INCREMENT | 삽입 시 자동 증가 값 할당 | 완료 |
| FR-043 | FOREIGN KEY | RESTRICT / CASCADE / SET NULL (ON DELETE / ON UPDATE) | 완료 |

3.1.6 트랜잭션 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-050 | WAL 바이너리 로깅 | 바이너리 redo log 기록, 512KB 자동 체크포인트 (rustdb.wal) | 완료 |
| FR-051 | BEGIN / COMMIT / ROLLBACK | 트랜잭션 기본 제어, Undo Log 기반 롤백 (B+Tree 인덱스 재빌드 포함) | 완료 |
| FR-052 | SAVEPOINT | SAVEPOINT / RELEASE / ROLLBACK TO 부분 롤백 | 완료 |
| FR-053 | Crash Recovery | 재시작 시 WAL 자동 replay로 데이터 복구 | 완료 |
| FR-054 | 격리 수준 4단계 | READ UNCOMMITTED / READ COMMITTED / REPEATABLE READ / SERIALIZABLE | 완료 |
| FR-055 | Row-level Locking | SELECT ... FOR UPDATE / UPDATE / DELETE 시 행 잠금 및 충돌 감지, wait-for 그래프 데드락 감지, COMMIT/ROLLBACK 시 잠금 자동 해제 | 완료 |
| FR-056 | MVCC | _xmin/_xmax 행 버전 스탬프, 논리 삭제 / SELECT 가시성 필터 / VACUUM 물리 제거 | 완료 |

3.1.7 저장 및 인덱스

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-060 | B+Tree / 복합 인덱스 | 단일/다중 컬럼 인덱스, ORDER=4, 수치 인식 키 비교 ("10" > "9" 정상 처리) | 완료 |
| FR-061 | Clustered Index | PK 기준 sort_by_pk() 호출, 삽입 시마다 물리적 정렬 유지 | 완료 |
| FR-062 | 바이너리 저장 | .rdb 포맷, 16KB 페이지 (PAGE_SIZE=16384), magic 0x52444200 | 완료 |
| FR-063 | Buffer Pool | LRU 캐시 기반 64페이지 (BUFFER_POOL_SIZE=64), SHOW BUFFER POOL | 완료 |
| FR-064 | WAL 체크포인트 | 512KB 임계값 자동 체크포인트, CHECKPOINT 명령 | 완료 |
| FR-065 | 스키마 영속화 | TableSchema JSON, auto_increment 카운터 포함 영구 저장 | 완료 |
| FR-066 | 인덱스 영속화 | indexes.json 저장 — 재시작 시 IndexMeta 기반 B+Tree 자동 재빌드 | 완료 |
| FR-067 | 뷰 영속화 | views.json 저장 — 재시작 시 AST(Statement) 자동 복원 | 완료 |
| FR-068 | DEFAULT NOW() | DATETIME/TIMESTAMP 컬럼의 DEFAULT NOW() / CURRENT_TIMESTAMP 지원 | 완료 |

3.1.8 개발 예정 기능

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-070 | MCP AI 쿼리 | rustdb-mcp 별도 크레이트로 분리 — AI API 연동 자연어 → SQL 자동 변환 | 예정 |
| FR-071 | rustdb-client | TCP 클라이언트 CLI | 예정 |
| FR-072 | UI 추가 기능 | 쿼리 히스토리, CSV 내보내기, 다크/라이트 테마 전환 | 예정 |
| FR-073 | 데이터 압축 | .rdb 파일 압축 | 예정 |

3.2 비기능적 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 단순 쿼리 응답 | B+Tree 인덱스 조회 1ms 이하 | 완료 |
| NFR-002 | UI 반응성 | 쿼리 실행 후 결과 표시 50ms 이하 | 완료 |
| NFR-003 | 트랜잭션 원자성 | ROLLBACK 후 완전한 원상 복구 (SAVEPOINT + B+Tree 재빌드 포함) | 완료 |
| NFR-004 | FK 무결성 | 잘못된 참조 100% 차단 | 완료 |
| NFR-005 | 데이터 영속성 | 비정상 종료 후 WAL replay 및 .rdb 재로딩 | 완료 |
| NFR-006 | 격리 보장 | Serializable 격리 수준에서 팬텀 읽기 차단 | 완료 |
| NFR-007 | 데드락 안전성 | wait-for 그래프 사이클 감지 후 victim 트랜잭션 즉시 중단 | 완료 |
| NFR-008 | 모듈 분리 / 타입 안전성 | rustdb-core 독립 라이브러리, Rust 컴파일 타임 검증 | 완료 |

4. 사용자 인터페이스 (UI) 명세

User Interface Specification

4.1 전체 UI 구조

rustdb-ui는 Tauri + React 기반 데스크탑 앱으로, VSCode 스타일의 레이아웃을 채택하며, 에디터 뷰 / GUI 테이블 브라우저 뷰 / TCP 서버 관리 뷰 세 가지 액티브 뷰를 지원한다.

| 영역 | 구성요소 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 액티비티 바 | 아이콘 버튼 (좌측 세로) | 에디터 / GUI 브라우저 / 서버 관리 탭 전환 |
| 사이드바 | 테이블/뷰/인덱스 트리 | 드래그로 너비 조절, 섹션 접기/펼치기, 개수 뱃지 |
| 에디터 영역 | Monaco Editor | SQL 입력, 문법 강조, Ctrl+Enter 실행 |
| 결과 영역 | 결과 테이블 | 멀티 쿼리 결과 순서대로 표시 |
| 구분선 | 드래그 핸들 | 에디터/결과 영역 높이 조절 |
| GUI 뷰 | 데이터 그리드 + 필터 | 테이블 데이터 브라우저, 행 필터링 |
| 서버 관리 뷰 | TCP 서버 제어 | 서버 시작/중지, 포트 설정, 로그 실시간 표시 |

4.2 주요 화면 명세

4.2.1 메인 에디터 화면

| 컴포넌트 | 기능 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Monaco Editor | SQL 문법 강조, 주석 회색 처리, Ctrl+Enter 실행 | 완료 |
| 선택 실행 | 드래그 선택 영역만 실행 | 완료 |
| 멀티 쿼리 | ;로 구분된 복수 쿼리 순차 실행, 결과 순서대로 표시 | 완료 |
| 쿼리 자동 저장 | localStorage에 자동 저장, 재실행 시 복원 | 완료 |

4.2.2 사이드바

| 항목 | 기능 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 테이블 목록 | SHOW TABLES 결과 자동 표시, 여러 테이블 동시 펼치기 | 완료 |
| 컬럼 목록 | 테이블 클릭 시 하위 컬럼 펼치기 | 완료 |
| 테이블 클릭 | 클릭 시 SELECT * FROM table 자동 입력 | 완료 |
| VIEW 목록 | 뷰 개별 항목 펼치기 (여러 항목 동시 가능) | 완료 |
| INDEX 목록 | 인덱스 개별 항목 펼치기 | 완료 |
| 섹션 접기/펼치기 | 테이블/뷰/인덱스 섹션 독립적 토글, 개수 뱃지 표시 | 완료 |
| 사이드바 너비 조절 | 드래그로 너비 조절 | 완료 |
| 우클릭 컨텍스트 메뉴 | 테이블 우클릭 → MySQL 스타일 메뉴 (SELECT/INSERT/DROP 등) | 완료 |

4.2.3 결과 영역

| 항목 | 기능 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 결과 테이블 | 컬럼 헤더 + 행 데이터 표시 | 완료 |
| 멀티 결과 | 쿼리별 결과 순서대로 표시 | 완료 |
| NULL 표시 | NULL 값 'NULL' 문자로 표시 | 완료 |
| 결과창 조절 | 구분선 드래그로 높이 조절 | 완료 |
| 우클릭 메뉴 | Copy All Results, Clear Results | 완료 |
| CSV 내보내기 | 결과를 CSV 파일로 저장 | 예정 |

4.2.4 GUI 테이블 브라우저 뷰

| 항목 | 기능 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 그리드 | 테이블 전체 데이터를 그리드로 표시 | 완료 |
| 행 필터 | 텍스트 입력으로 실시간 행 필터링 | 완료 |
| 테이블 선택 | 드롭다운으로 테이블 선택 | 완료 |

4.2.5 TCP 서버 관리 뷰

| 항목 | 기능 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 서버 시작/중지 | 포트 설정 후 서버 시작 및 중지 | 완료 |
| 실시간 로그 | 클라이언트 접속/해제 및 쿼리 실행 로그 표시 | 완료 |
| 클라이언트 수 | 현재 접속 클라이언트 수 표시 | 완료 |

4.3 단축키

| 단축키 | 기능 |
| --- | --- |
| Ctrl + Enter | 전체 쿼리 실행 (선택 영역 있으면 선택만 실행) |
| 드래그 + Ctrl+Enter | 선택 영역 쿼리만 실행 |

4.4 rustdb-cli (터미널 인터페이스)

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| REPL 루프 | SQL 입력 → 실행 → 결과 출력 반복 |
| 멀티 쿼리 / 주석 | ;로 구분된 쿼리 실행, --, #, /* */ 주석 지원 |
| 실행 시간 | 각 쿼리 실행 시간 표시 (0.001 sec) |
| 컬러 출력 | crossterm 기반 결과/오류 컬러 표시 |

4.5 rustdb-server (TCP 서버 인터페이스)

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 멀티클라이언트 | Arc<Mutex<Executor>> 기반 동시 접속 처리 (스레드 per 클라이언트) |
| 포트 설정 | --port 옵션으로 포트 변경 가능 (기본 7878) |
| 내장 명령 | \help, \status 명령 지원 |
| graceful shutdown | Ctrl+C 시 AtomicBool 기반 안전 종료 |
| 쿼리 분리 | --, #, /* */ 주석 및 문자열 내 세미콜론 안전 처리 |

5. 기능적 모델링: Use-Case Diagram

Functional Modeling: Use-Case Diagram

5.1 Use-Case Diagram

5.2 액터 정의

| 액터 | 유형 | 설명 | 주요 상호작용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발자 (Developer) | 주요 액터 | SQL을 직접 입력하는 기술 사용자 | CLI, GUI 에디터, TCP 클라이언트 |
| 일반 사용자 (User) | 주요 액터 | 자연어로 데이터를 조회하는 사용자 | AI 자연어 쿼리 (예정) |
| 시스템 관리자 (Admin) | 보조 액터 | 서버 및 데이터 관리 | TCP 서버 시작/중지 |
| AI MCP API (External) | 외부 시스템 | 자연어를 SQL로 변환하는 외부 AI | MCP API 호출 (예정) |

5.3 유스케이스 목록

5.3.1 SQL 실행 / 테이블 관리

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-001 | SQL 쿼리 입력 | 개발자 | 에디터에 SQL 직접 입력 | 완료 |
| UC-002 | 쿼리 실행 | 개발자 | Ctrl+Enter 또는 선택 영역 실행 | 완료 |
| UC-003 | 멀티 쿼리 실행 | 개발자 | ;로 구분된 복수 쿼리 순차 실행 | 완료 |
| UC-010 | 테이블 생성 | 개발자 | CREATE TABLE (복합 PK, CHECK, DEFAULT 포함) | 완료 |
| UC-011 | 테이블 삭제/초기화 | 개발자 | DROP TABLE / TRUNCATE TABLE | 완료 |
| UC-013 | 컬럼 관리 | 개발자 | ALTER TABLE ADD / DROP / RENAME / MODIFY | 완료 |
| UC-016 | 메타데이터 조회 | 개발자 | SHOW TABLES / DESCRIBE table | 완료 |

5.3.2 데이터 조작 / 트랜잭션

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-020 | 데이터 삽입 | 개발자 | INSERT (멀티 row, 컬럼 지정, AUTO_INCREMENT, FK) | 완료 |
| UC-021 | 데이터 조회 | 개발자 | SELECT (WHERE, JOIN+별칭, 집계, DISTINCT, FOR UPDATE, 서브쿼리, 스칼라/날짜/NULL 함수) | 완료 |
| UC-022 | 데이터 수정/삭제 | 개발자 | UPDATE / DELETE (MVCC 논리 삭제, FK CASCADE/RESTRICT/SET NULL) | 완료 |
| UC-024 | 실행 계획 / 청소 | 개발자 | EXPLAIN SELECT / VACUUM [table] | 완료 |
| UC-030 | 트랜잭션 제어 | 개발자 | BEGIN / COMMIT / ROLLBACK | 완료 |
| UC-031 | 세이브포인트 | 개발자 | SAVEPOINT / RELEASE / ROLLBACK TO | 완료 |
| UC-032 | 격리 수준 설정 | 개발자 | SET ISOLATION LEVEL / SHOW ISOLATION LEVEL | 완료 |

5.3.3 인덱스 / 뷰 / 모니터링 / 서버

| UC ID | 유스케이스명 | 액터 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-040 | 인덱스 / 뷰 관리 | 개발자 | CREATE / DROP INDEX(단일·복합) / VIEW | 완료 |
| UC-045 | 모니터링 | 개발자 | SHOW BUFFER POOL / SHOW WAL / SHOW LOCKS | 완료 |
| UC-048 | 체크포인트 | 시스템 | CHECKPOINT (WAL 압축) | 완료 |
| UC-060 | TCP 서버 관리 | 시스템 관리자 | rustdb-server 실행 및 GUI 서버 관리 뷰 (시작/중지/로그) | 완료 |
| UC-061 | 원격 쿼리 실행 | 개발자 | TCP로 서버에 접속 후 쿼리 실행 | 완료 |
| UC-055 | AI 자연어 쿼리 | 일반 사용자 | 자연어 → SQL 자동 변환 (예정) | 예정 |

6. 구조적 모델링: Class Diagram 및 클래스 정의

Structural Modeling: Class Diagram and Class Definitions

6.1 Class Diagram

6.2 클래스 정의

6.2.1 파서 레이어 (src/parser/)

Lexer (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/parser/lexer.rs |  |
| 역할 | SQL 문자열을 토큰 스트림으로 변환 |  |
| 필드 | input: Vec<char> | 입력 문자 배열 |
| 필드 | pos: usize | 현재 파싱 위치 |
| 메서드 | tokenize() -> Vec<Token> | 전체 토큰 리스트 반환 |
| 메서드 | read_ident / read_number / read_string | 식별자/숫자/문자열 토큰 읽기 |

Parser (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/parser/parser.rs | 재귀 하강(Recursive Descent) 방식 |
| 역할 | 토큰 스트림을 AST(Statement)로 변환 |  |
| 필드 | tokens: Vec<Token>, pos: usize |  |
| 메서드 | parse() -> Result<Statement, String> | 단일 문장 파싱 |
| 메서드 | parse_select / parse_insert / parse_create / parse_condition / parse_show | 각 SQL 구문 파싱 |
| 메서드 | peek() -> Option<&Token> | 현재 토큰 미리보기 (소비하지 않음) |
| 메서드 | advance() -> Option<Token> | 토큰 소비 및 반환 |
| 메서드 | expect_ident() -> Result<String, String> | 식별자 기대 및 소비 |

Statement (Enum) — AST 노드

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 변형 | Select { table, subquery, columns, distinct, condition, joins, order_by, group_by, having, limit, for_update } | DISTINCT, FOR UPDATE, FROM 서브쿼리 추가 |
| 변형 | Insert { table, columns: Option<Vec<String>>, values: Vec<Vec<String>> } | 컬럼 지정 삽입, 멀티 row VALUES |
| 변형 | CreateTable { name, columns, if_not_exists, primary_key_columns, check_constraints } | 복합 PK, 테이블 레벨 CHECK |
| 변형 | AlterTable { table, action: AlterAction } | ADD / DROP / RENAME / MODIFY COLUMN |
| 변형 | CreateIndex { index_name, table, columns: Vec<String> } | 단일/복합 컬럼 인덱스 생성 |
| 변형 | Savepoint / ReleaseSavepoint / RollbackTo { name } | 세이브포인트 제어 |
| 변형 | SetIsolationLevel(IsolationLevel) / ShowIsolationLevel | 격리 수준 제어 |
| 변형 | ShowLocks / Checkpoint / Vacuum { table: Option<String> } / Explain(Box<Statement>) | 모니터링/관리 명령 |
| 변형 | Begin / Commit / Rollback / ShowTables / Describe / ShowBufferPool / ShowWal | 기존 명령 |

IsolationLevel (Enum)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 변형 | ReadUncommitted | 더티 읽기 허용 |
| 변형 | ReadCommitted | 커밋된 데이터만 읽기 (기본값) |
| 변형 | RepeatableRead | BEGIN 시점 스냅샷 고정 |
| 변형 | Serializable | RepeatableRead + 팬텀 읽기 방지 검증 |

ColumnDef / ForeignKey

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ColumnDef | data_type: DataType | Int / Text / Float / Boolean / Varchar(u32) / Date / DateTime / Timestamp / Decimal(u8,u8) / Unknown |
| ColumnDef | primary_key, not_null, unique, unique_constraint_name: Option<String> | CONSTRAINT name UNIQUE 지원 |
| ColumnDef | auto_increment, default: Option<String>, check_expr: Option<String> | DEFAULT / CHECK |
| ColumnDef | foreign_key: Option<ForeignKey> | 외래키 정의 |
| ForeignKey | column, ref_table, ref_column, on_delete: FkAction, on_update: FkAction | ON UPDATE CASCADE/RESTRICT/SET NULL |

6.2.2 엔진 레이어 (src/engine/)

Executor (Struct) — 실제 코드 기준

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/engine/executor.rs |  |
| 상수 | NULL_VALUE: &str = "NULL" | NULL 표준화 상수 |
| 필드 | pub catalog: Catalog | 테이블 스키마 관리 (실제 필드명: catalog) |
| 필드 | pub tables: HashMap<String, Vec<Row>> | 메모리 내 테이블 데이터 |
| 필드 | pub indexes: HashMap<String, BPlusTree> | B+Tree 인덱스 맵 (실제 필드명: indexes) |
| 필드 | pub index_meta: HashMap<String, (String, String)> | 인덱스명 → (테이블명, 컬럼명) 매핑 |
| 필드 | pub composite_indexes: HashMap<String, CompositeIndex> | 복합 컬럼 인덱스 맵 |
| 필드 | pub views: HashMap<String, Statement> | 뷰 정의 맵 |
| 필드 | pub txn: TransactionManager | 트랜잭션 관리자 (실제 필드명: txn) |
| 필드 | pub buffer_pool: BufferPool | LRU 버퍼 풀 |
| 필드 | disk: DiskManager | 디스크 I/O 관리자 |
| 필드 | lock_mgr: LockManager | 행 단위 잠금 관리자 (실제 필드명: lock_mgr) |
| 메서드 | execute(&mut self, stmt: Statement) -> Result<String, String> | 쿼리 실행 진입점 |
| 메서드 | new() → disk.load_views() + disk.load_index_meta() + 인덱스 재빌드 | 초기화 시 인덱스·뷰 자동 복원 |
| 메서드 | exec_select / exec_insert / exec_update / exec_delete / exec_truncate | DML/DDL 실행 |
| 메서드 | exec_begin / exec_commit / exec_rollback | 트랜잭션 제어 |
| 메서드 | exec_savepoint / exec_release_savepoint / exec_rollback_to | 세이브포인트 제어 |
| 메서드 | exec_vacuum / exec_explain / exec_show_locks / exec_show_buffer_pool / exec_show_wal | 관리/모니터링 |
| 메서드 | recover_from_wal() | WAL Crash Recovery |

LockManager (Struct)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | src/engine/lock_manager.rs |  |
| 필드 | row_locks: HashMap<(String,String), u64> | (테이블명, pk값) → 잠금 보유 txn_id |
| 필드 | wait_for: HashMap<u64, u64> | wait-for 그래프: waiting_txn → blocking_txn |
| 필드 | deadlock_history: Vec<(u64, u64)> | 데드락 이력: (victim_txn, blocker_txn) |
| 메서드 | acquire(&mut self, table: &str, pk: &str, txn_id: u64) -> LockResult | 잠금 획득 시도 |
| 메서드 | release(&mut self, txn_id: u64) | 커밋/롤백 시 보유 잠금 전체 해제 |
| 메서드 | creates_cycle(from: u64, to: u64) -> bool | DFS로 wait-for 그래프 사이클 탐지 |
| 반환: Granted | 잠금 없음 또는 재진입 → 즉시 획득 |  |
| 반환: Conflict { holder } | 다른 txn 보유, 사이클 없음 → wait_for 추가 |  |
| 반환: Deadlock { holder } | 사이클 감지 → deadlock_history 기록 |  |

6.2.3 저장소 레이어 (src/storage/)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| BPlusTree | root: Option<Box<Node>> | 트리 루트 (ORDER=4: 노드당 최대 키 수) |
| BPlusTree | Node::Internal(InternalNode) / Node::Leaf(LeafNode) | InternalNode: keys+children, LeafNode: keys+values(JSON) |
| BPlusTree 메서드 | insert(key: String, value: String) | 키-값 삽입 및 노드 분할 |
| BPlusTree 메서드 | search(key: &str) -> Option<String> | 포인트 검색 (수치키: f64 비교, 문자키: 문자열 비교) |
| BPlusTree 메서드 | delete(key: &str) | 키 삭제 |
| BPlusTree 메서드 | collect_all_kv() -> Vec<(String,String)> | 전체 범위 스캔 (트리 순회) |
| CompositeIndex | 다중 컬럼 인덱스 | insert / search / delete |
| BufferPool | cache: HashMap<String,Page>, lru_queue: VecDeque<String> | LRU 캐시 64페이지 (BUFFER_POOL_SIZE=64) |
| BufferPool | hit_count: u64, miss_count: u64 | 캐시 히트/미스 통계 |
| BufferPool 메서드 | get_page / write_page / flush_page / flush_all / invalidate | 페이지 읽기/쓰기/비우기 |
| DiskManager | data_dir: String | .rdb / .schema.json / indexes.json / views.json 저장 기본 경로 |
| DiskManager 메서드 | save_table / load_table / save_schema / load_schema / delete_table / list_tables | 바이너리 .rdb 파일 읽기/쓰기 (PAGE_SIZE=16384, magic=0x52444200) |
| DiskManager 메서드 | save_views(views) / load_views() -> HashMap<String,Statement> | 뷰 영속화 — data/views.json |
| DiskManager 메서드 | save_index_meta(meta_list) / load_index_meta() -> Vec<IndexMeta> | 인덱스 영속화 — data/indexes.json |
| IndexMeta (Struct) | name: String, table: String, columns: Vec<String> | 인덱스 메타데이터 — 재시작 시 B+Tree 재빌드에 사용 (신규) |

6.2.4 트랜잭션 레이어 (src/transaction/)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| TransactionManager | active: bool, txn_id: u64 | 트랜잭션 활성 여부 및 ID |
| TransactionManager | undo_log: Vec<UndoEntry>, wal: WalManager | 롤백 이력 및 WAL 관리자 |
| TransactionManager | pub isolation_level: IsolationLevel | 현재 세션 격리 수준 (기본값: ReadCommitted) |
| TransactionManager | snapshot: Option<HashMap<String,Vec<Row>>> | RepeatableRead/Serializable 스냅샷 |
| TransactionManager | savepoints: Vec<(String, usize)> | 세이브포인트 스택: (이름, undo_log 길이) |
| TransactionManager 메서드 | begin_with_snapshot(tables) | BEGIN 및 격리 수준에 따른 스냅샷 저장 |
| TransactionManager 메서드 | get_snapshot_table(table) -> Option<&Vec<Row>> | 격리 수준에 따른 테이블 rows 반환 |
| TransactionManager 메서드 | validate_serializable(live_tables) -> Result<(),String> | Serializable 팬텀 읽기 검증 |
| WalManager | path: String (rustdb.wal) | WAL 파일 경로 |
| WalManager 메서드 | log_insert / log_update / log_delete / log_commit / log_rollback / log_checkpoint | WAL 레코드 기록 |
| WalManager 메서드 | read_all / clear / file_size / should_checkpoint | 파일 관리 (512KB 임계값 자동 체크포인트) |
| WalOp (Enum) | Insert(0x01) / Update(0x02) / Delete(0x03) / Commit(0xFF) / Rollback(0xFE) / Checkpoint(0xFD) | WAL 연산 코드 |
| UndoEntry | operation: String, table: String, key: String, old_data: Option<String> | 롤백용 변경 이력 |

6.2.5 카탈로그 레이어 (src/catalog/)

| 구분 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Catalog | tables: HashMap<String, TableSchema> | 테이블명 → 스키마 맵 |
| Catalog 메서드 | create_table / drop_table / get_table / get_table_mut | 스키마 CRUD |
| TableSchema | name: String, columns: Vec<ColumnDef> | 테이블 이름 및 컬럼 정의 |
| TableSchema | auto_increment_counters: HashMap<String, u64> | AUTO_INCREMENT 카운터 (TRUNCATE 시 리셋) |

7. 클래스 메소드 알고리즘 명세

Method Algorithm Specification

7.1 Lexer::tokenize()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Lexer |
| 메서드 | tokenize() -> Vec<Token> |
| 목적 | SQL 문자열 전체를 순차적으로 읽어 토큰 리스트 반환 |

- pos가 input 끝에 도달할 때까지 반복

- 공백 → 건너뜀 / 알파벳 → read_ident() (키워드 또는 Ident) / 숫자 → read_number() / ' → read_string()

- 연산자/구분자 → 대응 토큰 / -- 또는 # → 줄 끝 주석 건너뜀 / /* ... */ → 블록 주석 건너뜀

7.2 Parser::parse_condition()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Parser |
| 메서드 | parse_condition() -> Result<Condition, String> |
| 목적 | WHERE 절 조건식 파싱 (IS NULL, BETWEEN, LIKE, IN, EXISTS, 서브쿼리 포함) |

- 컬럼명(또는 table.column) 파싱

- peek()가 IS → IS NULL (IsNull) 또는 IS NOT NULL (IsNotNull)

- BETWEEN → start AND end → Between(start, end) / LIKE → 패턴 파싱 → Operator::Like

- IN / NOT IN → 서브쿼리 또는 리터럴 목록 / EXISTS / NOT EXISTS → 서브쿼리 파싱

- 나머지 → 일반 비교 연산자 (=, !=, >, <, >=, <=)

- parse_condition_chain()으로 and: Option<Box<Condition>> / or: Option<Box<Condition>> 체인 처리

7.3 Executor::exec_insert()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Executor |
| 메서드 | exec_insert(table, columns, values) -> Result<String, String> |
| 목적 | INSERT 실행 - 멀티 row, 제약조건 검사, WAL 로깅 |

- 컬럼 지정 INSERT이면 지정 컬럼 순서로 values 매핑, 나머지는 DEFAULT 또는 NULL

- catalog에서 스키마 clone() → borrow 충돌 방지

- AUTO_INCREMENT: 빈 값이면 auto_increment_counters 증가 후 할당

- TIMESTAMP 컬럼에 값 없으면 chrono::Local::now() 로컬 시각 자동 삽입

- DEFAULT NOW() / DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP → 현재 시각 자동 할당

- NOT NULL: 빈 값 또는 NULL_VALUE("NULL")이면 오류 반환

- PK / UNIQUE 중복 검사 / CHECK check_expr 표현식 검사

- Row 생성 시 빈 값 → NULL_VALUE 표준화 / FOREIGN KEY 검사 (NULL_VALUE이면 스킵)

- txn.active이면 wal.log_insert() + undo_log 추가 / indexes 및 composite_indexes 갱신

- 트랜잭션 없으면 buffer_pool.write_page() → flush_page()

7.4 Executor::exec_select()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Executor |
| 메서드 | exec_select(stmt: Select) -> Result<String, String> |
| 목적 | SELECT 실행 - 격리 수준, 인덱스, 서브쿼리, 집계, JOIN 복합 처리 |

- views 맵에 테이블명 있으면 → 뷰 SELECT 재귀 실행

- FROM (SELECT ...) AS alias이면 → 서브쿼리 먼저 실행 후 결과를 임시 테이블로 사용

- txn.isolation_level이 RepeatableRead/Serializable → txn.get_snapshot_table()로 스냅샷 rows 사용

- 집계없음 + JOIN없음 + WHERE EQ + 첫 컬럼 → indexes B+Tree 빠른 경로

- buffer_pool.get_page()로 rows 가져오기 (캐시 히트/미스 처리)

- LEFT / RIGHT JOIN: 기준 테이블 rows 순회, 매칭 없으면 NULL_VALUE 패딩

- SELECT ... FOR UPDATE: lock_mgr.acquire(table, pk, txn_id) 호출 → LockResult 처리 (트랜잭션 활성 시에만: cur_txn != 0)

- eval_condition_with_subquery()로 WHERE 필터 (IS NULL, IS NOT NULL, BETWEEN, LIKE, EXISTS, IN 포함)

- DISTINCT: 중복 행 제거 / ORDER BY / GROUP BY / HAVING / LIMIT 순 처리

- 출력 시 NULL_VALUE("NULL") → "NULL" 표시

7.5 LockManager::acquire() / creates_cycle()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | LockManager |
| 메서드 | acquire(&mut self, table: &str, pk: &str, txn_id: u64) -> LockResult |
| 목적 | 행 잠금 획득 시도 및 wait-for 그래프 데드락 감지 |

- key = (table.to_string(), pk.to_string()) 기준으로 row_locks 조회

- None → row_locks.insert(key, txn_id) → Granted

- Some(holder) if holder == txn_id → Granted (재진입)

- Some(holder) [다른 txn]:

- creates_cycle(txn_id, holder) DFS 검사 → 사이클 있음: deadlock_history.push() → Deadlock { holder }

- 사이클 없음: wait_for.insert(txn_id, holder) → Conflict { holder }

- creates_cycle(): visited HashSet으로 DFS, current=to부터 시작, wait_for[current]==from이면 true

- release(txn_id): row_locks.retain(보유자≠txn_id) + wait_for.retain(관련 엣지 제거)

7.6 TransactionManager::validate_serializable()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | TransactionManager |
| 메서드 | validate_serializable(live_tables: &HashMap<String,Vec<Row>>) -> Result<(), String> |
| 목적 | SERIALIZABLE 격리: 커밋 전 팬텀 읽기 방지 검증 |

- isolation_level != Serializable이면 즉시 Ok(()) 반환

- snapshot이 None이면 Ok(()) 반환

- snapshot의 각 (table, snap_rows)를 순회:

- live_tables.get(table)의 행 수와 snap_rows.len()을 비교

- 행 수 불일치 → Err("Serialization failure: table '...' was modified...")

- Executor가 Err 수신 시 자동 ROLLBACK 수행

7.7 BufferPool::get_page()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | BufferPool |
| 메서드 | get_page(table_name: &str, disk: &DiskManager) -> Vec<Row> |
| 목적 | LRU 캐시에서 페이지 반환, 없으면 디스크에서 로드 |

- cache.contains_key(table_name) → hit_count++, move_to_front(), cache[table_name].rows.clone() 반환 (캐시 히트)

- 없으면 → miss_count++, disk.load_table(table_name) 호출

- load_page(): lru_queue.len() >= capacity(64) → lru_queue.pop_back() 으로 LRU 제거

- dirty 페이지이면 disk에 먼저 flush

- lru_queue.push_front(), cache.insert() 완료

7.8 WalManager::encode() / decode()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | WalManager |
| 목적 | WAL 레코드 바이너리 직렬화/역직렬화 (rustdb.wal 파일) |

| 필드 | 크기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| op | 1 byte | WalOp 코드: Insert=0x01, Update=0x02, Delete=0x03, Commit=0xFF, Rollback=0xFE, Checkpoint=0xFD |
| table_len | 4 bytes (LE) | 테이블명 길이 |
| table | N bytes | 테이블명 UTF-8 |
| key_len | 4 bytes (LE) | 키 길이 |
| key | M bytes | 키값 UTF-8 |
| data_len | 4 bytes (LE) | 데이터 길이 |
| data | K bytes | JSON 데이터 UTF-8 |

7.9 TransactionManager::abort()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | TransactionManager |
| 메서드 | abort() -> Result<Vec<UndoEntry>, String> |
| 목적 | 활성 트랜잭션 롤백 - Undo Log 역순 반환 |

- active가 false이면 오류 반환

- wal.log_rollback() + wal.clear() / savepoints 스택 클리어

- undo_log.drain(..).rev().collect() → 역순 UndoEntry 반환

- active = false, snapshot = None

- Executor가 각 UndoEntry 처리: INSERT→행 제거, UPDATE→이전값(old_data) 복원, DELETE→행 복원

- lock_mgr.release(txn_id)로 보유 잠금 전체 해제

7.10 Executor::recover_from_wal()

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 클래스 | Executor |
| 메서드 | recover_from_wal() |
| 목적 | 재시작 시 WAL 파일 읽어 커밋된 트랜잭션 자동 복구 |

- wal.read_all() 로 전체 레코드 읽기 — 없으면 리턴

- Commit(0xFF) 레코드 없음 → 미완료 트랜잭션 → wal.clear() 후 리턴

- Commit 있음 → Insert/Update/Delete 레코드 순서대로 replay:

- Insert: PK 중복 아니면 tables에 row 추가, indexes 갱신, disk.save_table()

- Update: PK 기준 행 탐색 → new_data(JSON)로 교체

- Delete: PK 기준 행 제거

- replay 완료 후 wal.clear()

8. 주요 Use-Case 시퀀스 다이어그램

Sequence Diagram for Major Use-Cases

8.1 UC-002: 쿼리 실행 시퀀스

| 단계 | 참여자 | 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User | Ctrl+Enter 입력 | 쿼리 실행 트리거 |
| 2 | rustdb-ui | invoke("execute_query", sql) | Tauri invoke() 호출 |
| 3 | Lexer | tokenize(sql) | SQL → 토큰 리스트 (Vec<Token>) |
| 4 | Parser | parse(tokens) | 토큰 → AST (Statement) |
| 5 | Executor | execute(stmt) | AST 분기 처리 |
| 6 | Executor | txn.get_snapshot_table() | 격리 수준에 따른 rows 선택 |
| 7 | Executor → LockManager | lock_mgr.acquire(table, pk, txn_id) | FOR UPDATE 시 행 잠금 |
| 8 | Executor → BufferPool | buffer_pool.get_page(table, disk) | 캐시에서 rows 조회 |
| 9 | BufferPool → DiskManager | disk.load_table(table) | (캐시 미스 시) 디스크 로딩 |
| 10 | Executor | eval_condition_with_subquery() | WHERE 필터링 |
| 11 | Executor → rustdb-ui | Result<String, String> | 포맷된 결과 반환 |
| 12 | rustdb-ui → User | 결과 테이블 렌더링 | 화면 출력 |

8.2 UC-060: 서버 생성 시퀀스 (예정)

| 단계 | 참여자 | 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Admin | rustdb-server 실행 | 서버 프로세스 시작 |
| 2 | rustdb-server | TcpListener::bind("127.0.0.1:7878") | 포트 7878 non-blocking 바인딩 |
| 3 | rustdb-server | AtomicBool running=true / ctrlc 핸들러 등록 | Ctrl+C 종료 처리 준비 |
| 4 | rustdb-server | accept() 루프 (50ms 폴링) | 클라이언트 접속 대기 |
| 5 | Client | TCP 연결 요청 | 클라이언트 접속 |
| 6 | rustdb-server | thread::spawn() | 클라이언트별 스레드 생성 |
| 7 | Thread | Arc<Mutex<Executor>> 잠금 | 공유 Executor 잠금 획득 |
| 8 | Thread → Executor | execute(sql) | 수신한 쿼리 실행 |
| 9 | Executor → Thread | Result<String> | 실행 결과 반환 |
| 10 | Thread → Client | 결과 + "---END---\n" 전송 | TCP 소켓으로 결과 전달 |

8.3 UC-050: GUI Editor 시퀀스 (예정)

| 단계 | 참여자 | 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User | ERD Editor 탭 진입 | rustdb-ui ERD 뷰 활성화 |
| 2 | rustdb-ui | invoke("get_tables") | 기존 테이블 목록 및 스키마 조회 |
| 3 | Executor | catalog 정보 반환 | 테이블/컬럼/FK 구조 전달 |
| 4 | rustdb-ui | ERD 캔버스 렌더링 | 기존 테이블을 박스로, FK를 선으로 시각화 |
| 5 | User | 새 테이블 박스 추가 | 컬럼명 / 타입 / 제약조건 입력 |
| 6 | User | 테이블 간 선 드래그 | FK 관계 설정 |
| 7 | rustdb-ui | CREATE TABLE SQL 자동 생성 | UI 조작 결과를 SQL로 변환 |
| 8 | rustdb-ui | invoke("execute_query", sql) | 생성된 SQL을 Executor에 전달 |
| 9 | Executor → rustdb-ui | Result<String> | 실행 결과 반환 |
| 10 | rustdb-ui | ERD 캔버스 갱신 | 새 테이블/관계 반영 |

8.4 UC-055: AI 자연어 쿼리 시퀀스 (예정)

| 단계 | 참여자 | 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User | 자연어 질의 입력 | 예: "나이가 25 이상인 사용자 보여줘" |
| 2 | rustdb-ui | invoke("get_schema") | 현재 DB 스키마 조회 |
| 3 | Executor | catalog 및 columns 정보 반환 | 테이블/컬럼 구조 전달 |
| 4 | rustdb-ui → rustdb-mcp | 자연어 + 스키마 전송 | MCP API 요청 |
| 5 | rustdb-mcp | SQL 반환 | 변환된 SQL 수신 |
| 6 | rustdb-ui | Monaco 에디터에 SQL 표시 | 사용자 확인 가능 |
| 7 | User | 실행 확인 (또는 자동 실행) | 쿼리 실행 승인 |
| 8 | rustdb-ui | invoke("execute_query", sql) | SQL 실행 |
| 9 | Executor → rustdb-ui | Result<String> | 결과 반환 |
| 10 | rustdb-ui → User | 결과 테이블 렌더링 | 화면 출력 |